|  | Приложение 5 к постановлению администрации района от .02.2017 № |
| --- | --- |

РЕКОМЕНДАЦИИ

предприятиям, учреждениям и организациям района по подготовке и проведению

мероприятий по пропуску ледохода и паводковых вод в весенне-летний период 2017 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Ответственный за выполнение | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создать противопаводковые комиссии, разработать планы мероприятий по защите зданий, сооружений и коммуникаций, обеспечению сохранности имущества и материальных средств. Один экземпляр плана предоставить в районную комиссию по пропуску ледохода и паводковых вод | до 01.03 | руководители предприятий, учреждений и организаций |  |
| 2. | Обеспечить своевременный вывоз снега с закрепленных территорий, очистку крыш зданий от снега и сосулек | до 01.04 | руководители предприятий, учреждений и организаций |  |
| 3. | Обеспечить в период весенне-летнего паводка своевременное информирование районной комиссии по пропуску ледохода и паводковых вод о фактическом влиянии паводка на производственную деятельность предприятий и состояние зданий, сооружений и коммуникаций | в период паводка | руководители предприятий, учреждений и организаций |  |
| 4. | Создать запасы материально-технических средств для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в период весенне-летнего паводка | до 15.03 | руководители предприятий, учреждений и организаций |  |
| 5. | Провести обследование транспортных коммуникаций, кабельных линий, водопропускных труб, попадающих в зону возможного затопления | до 15.03 | руководители предприятий, учреждений и организаций |  |
| 6. | Создать аварийно-спасательные бригады для обеспечения устранения подтоплений территории предприятий (организаций, включая управляющие организации) в круглосуточном режиме; управляющим организациям графики дежурств предоставить в комиссию района по пропуску ледохода и паводковых вод в весенне-летний период 2017 года | до 01.04 | руководители предприятий, учреждений и организаций |  |
| 7. | Принять меры к предотвращению смыва в р.Обь загрязнений, горюче-смазочных материалов | в период паводка | руководители предприятий, учреждений и организаций |  |
| 8. | При необходимости провести дренирование территорий, берегоукрепительные работы | до 01.04 | руководители предприятий, учреждений и организаций |  |
| 9. | Провести мероприятия по укреплению участков железных и автомобильных дорог, подверженных размыву (подтоплению) | до 01.04 | руководители предприятий, учреждений и организаций |  |
| 10. | Подготовить силы и средства к восстановлению поврежденных паводком систем водо-, тепло-, энергоснабжения и связи, разрушенных или поврежденных дорог | до 01.04 | руководители предприятий, учреждений и организаций |  |
| 11. | В целях предупреждения несчастных случаев провести разъяснительную работу с различными группами населения об опасности выхода на лед | до 01.04 | руководители предприятий, учреждений и организаций |  |
| 12. | Проверить наличие и готовность к применению водооткачивающих средств | до 10.03 | руководители предприятий, учреждений и организаций |  |

Первый заместитель главы

администрации

по жилищно-коммунальному хозяйству                                                                                                     С.Г.Мещеряков