Приложение

к приказу комитета

от 11.08.2016 №74

Порядок

содержания, ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа – города Барнаула

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральными законами «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа – города Барнаула и определяет правила организации и проведения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа – города Барнаула (далее – автомобильные дороги) на территории города Барнаула.

**Раздел 1. Общие положения**

**1.1. Понятия, применяемые в настоящем Порядке**

В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:

- автомобильная дорога – объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, – защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог;

- капитальный ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

- ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

- содержание автомобильной дороги – комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.

**1.2. Предмет регулирования настоящего Порядка**

Настоящий Порядок определяет систему планирования капитального ремонта, ремонта, содержания, а также систему содержания, ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог.

**1.3. Мероприятия по организации и проведению работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог**

Организация и проведение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог включают в себя следующие мероприятия:

1) оценку технического состояния автомобильных дорог;

2) разработку проектов работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог и (или) сметных расчетов стоимости работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог (далее – проекты и (или) сметные расчеты по капитальному ремонту, ремонту и (или) содержанию автомобильных дорог);

3) проведение работ по капитальному ремонту, ремонту и (или) содержанию автомобильных дорог;

4) приемку работ по капитальному ремонту, ремонту и (или) содержанию автомобильных дорог.

**1.4. Осуществление работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог**

1. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог должны обеспечивать безопасность дорожного движения. Организация работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляется комитетом по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула (далее – комитет). Обязанность по обеспечению соответствия состояния дорог при их содержании, ремонте и капитальном ремонте, установленным техническим регламентам и другим нормативным документам, возлагается на лиц, осуществляющих содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог.

2. Соответствие состояния дорог техническим регламентам и другим нормативным документам, в том числе относящимся к обеспечению безопасности дорожного движения, удостоверяется актами контрольных осмотров либо обследований дорог, проводимых с участием представителей комитета.

**1.5. Время проведения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог**

1. Работы по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог проводятся круглосуточно.

2. Временное ограничение и прекращение движения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

**Раздел 2. Планирование работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог**

**2.1. Оценка технического состояния автомобильных дорог и разработка проектов и (или) сметных расчетов**

1. Оценка технического состояния автомобильных дорог в обязательном порядке проводится два раза в год: в весенний период (для установления технического состояния автомобильных дорог после таяния снега в целях корректировки плана проведения работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию в текущем году) и в осенний период (для установления технического состояния автомобильных дорог в целях формирования плана проведения работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию на очередной год и плановый период).

2. По результатам оценки технического состояния автомобильных дорог разрабатываются проекты и (или) сметные расчеты по капитальному ремонту, ремонту или содержанию автомобильных дорог с учетом Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденной приказом Минтранса РФ от 16.11.2012 №402 (далее – Классификация).

В целях разработки проектов или сметных расчетов по капитальному ремонту, ремонту или содержанию автомобильных дорог могут привлекаться подрядные организации в порядке размещения муниципального заказа.

3. При разработке проектов и (или) сметных расчетов по капитальному ремонту, ремонту или содержанию автомобильных дорог должны учитываться следующие приоритеты:

1) проведение работ, влияющих на безопасность дорожного движения, в том числе восстановление и замена элементов удерживающих ограждений, уборка посторонних предметов с проезжей части, уборка снега и борьба с зимней скользкостью, ремонт покрытий;

2) проведение работ, влияющих на срок службы элементов автомобильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений, в том числе восстановление обочин, откосов земляного полотна, элементов водоотвода, приведение полосы отвода автомобильной дороги в нормативное состояние.

4. При проведении диагностики автомобильных дорог должны использоваться измерительное оборудование, приборы, передвижные лаборатории, имеющие свидетельство о поверке.

**2.2. Формирование и утверждение плана проведения работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог**

1. На основании проектов и (или) сметных расчетов по капитальному ремонту, ремонту или содержанию автомобильных дорог комитетом формируется план работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог на очередной год. План работ утверждается председателем комитета.

2. План работ и расчеты на содержание автомобильных дорог разрабатываются и утверждаются до 31 декабря текущего года и корректируются в течение очередного года по мере необходимости. План работ по содержанию автомобильных дорог доводится до сведения организаций, осуществляющих данную деятельность, в день утверждения.

План работ и расчеты на ремонт автомобильных дорог разрабатываются и утверждаются до 15 апреля очередного года и корректируются в течение очередного года по мере необходимости. План работ по ремонту автомобильных дорог доводится до сведения организаций, осуществляющих данную деятельность, в день утверждения.

План работ по капитальному ремонту на очередной год утверждается до 31 декабря текущего года и корректируется в течение очередного года по мере необходимости. Работы по капитальному ремонту автомобильных дорог осуществляются организацией, которая определяется в ходе конкурсных процедур, в рамках муниципального контракта, в котором установлены сроки проведения работ.

3. С учетом проводимой оценки технического состояния автомобильных дорог план работ может корректироваться.

**Раздел 3. Порядок содержания автомобильных дорог местного значения**

**3.1. Цели и задачи содержания автомобильных дорог**

1. Содержание автомобильных дорог осуществляется в соответствии с требованиями технических регламентов в целях поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных условий такого движения, а также обеспечения сохранности автомобильных дорог.

2. Основной задачей содержания дорог является осуществление в течение всего года (с учетом сезона) комплекса профилактических работ по уходу за дорогами, дорожными сооружениями, а также устранение незначительных деформаций и повреждений конструктивных элементов дорог и дорожных сооружений, в результате которых поддерживается требуемое транспортно-эксплуатационное состояние дорог и дорожных сооружений.

**3.2. Виды работ и мероприятия по содержанию автомобильных дорог**

1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог организуются и осуществляются с учетом двух временных периодов: весенне-летне-осеннего и зимнего.

В весенне-летне-осенний период, как правило, осуществляются работы, связанные с уходом и устранением незначительных деформаций на проезжей части, земляном полотне, элементах обустройства, полосе отвода дороги.

В зимний период проводят комплекс мероприятий по обеспечению бесперебойного и безопасного движения на автомобильных дорогах в зимнее время, включая очистку дороги от снега, защиту дорог от снежных заносов и борьбу с зимней скользкостью.

2. Состав и виды работ по содержанию автомобильных дорог определяются в соответствии с Классификацией.

**3.3. Подготовительные мероприятия к выполнению работ по содержанию автомобильной дороги**

1. Организации, осуществляющие работы по содержанию автомобильных дорог, перед проведением соответствующих работ принимают меры к обеспечению безопасности для водителей, пассажиров транспортных средств и пешеходов на участке дороги, на котором планируется выполнение работ по содержанию, путем установки соответствующих дорожных знаков или иными техническими средствами организации дорожного движения, а также распорядительно-регулировочными действиями.

2. В случае, если работы по содержанию автомобильных дорог могут создать угрозу безопасности дорожного движения, администрация города на основании обращения организации, осуществляющей работы по содержанию автомобильных дорог осуществляет следующие действия:

- совместно с организацией, осуществляющей работы по содержанию автомобильных дорог, разрабатывает схему организации дорожного движения;

- принимает решение о временном ограничении или прекращении движения на автомобильной дороге, на которой планируется проведение работ по содержанию в порядке, установленном действующим законодательством.

3. Организации, осуществляющие работы по содержанию автомобильных дорог, в случае, если работы по содержанию автомобильных дорог могут создать угрозу безопасности дорожного движения, приступают к работам после осуществления комитетом действий, предусмотренных подпунктом 2 настоящего пункта, предварительно установив перед участками автомобильной дороги, на которых предполагается осуществление работ по содержанию, дорожный знак «Дорожные работы», знаки с указанием движения объезда транспортных средств, или применяют иные технические средства для обеспечения безопасности дорожного движения, а также устанавливают информационный стенд с указанием начала и окончания работ по содержанию.

**3.4. Проведение работ по содержанию автомобильных дорог**

1. Проведение работ по содержанию автомобильных дорог осуществляется муниципальным бюджетным учреждением «Автодорстрой» (далее – МБУ «Автодорстрой») в рамках муниципального задания, подрядными организациями в соответствии с условиями заключенных контрактов. При возникновении необходимости комитетом могут быть внесены изменения в муниципальное задание.

Работы по содержанию автомобильных дорог осуществляются в соответствии с требованиями технических регламентов, методическими рекомендациями, установленными уполномоченными федеральными органами.

2. МБУ «Автодорстрой» в соответствии с муниципальным заданием либо организации в соответствии с контрактами, принявшие на себя обязательства по содержанию автомобильных дорог, обеспечивают анализ состояния автомобильных дорог путем непрерывного контроля за их транспортно-эксплуатационным состоянием, обеспечивают круглогодичное бесперебойное и безопасное движение транспортных средств по автомобильным дорогам и принимают все возможные меры для устранения причин, нарушающих эксплуатацию дорог согласно установленным нормам.

3. МБУ «Автодорстрой» в соответствии с муниципальным заданием либо организации в соответствии с контрактами, принявшие на себя обязательства по содержанию автомобильных дорог, обеспечивают необходимые и требуемые меры по обеспечению сохранности автомобильных дорог.

4. В случае, если при проведении работ по содержанию возникли препятствия для движения транспортных средств или пешеходов в результате обстоятельств непреодолимой силы, организации, осуществляющие содержание автомобильных дорог, обеспечивают принятие незамедлительных мер по организации дорожного движения или временному ограничению либо прекращению движения транспортных средств в соответствии с действующим законодательством.

5. В случае, если на автомобильной дороге возникли препятствия для безопасного движения транспортных средств или пешеходов, организации, осуществляющие содержание автомобильных дорог, обеспечивают принятие незамедлительных мер по организации безопасного дорожного движения или временному ограничению либо прекращению движения транспортных средств в соответствии с действующим законодательством, а также информированию пользователей автомобильных дорог.

**3.5. Прием результатов выполненных работ по содержанию автомобильных дорог**

1. Прием результатов выполненных работ по содержанию автомобильных дорог осуществляется в соответствии с условиями муниципального задания либо муниципальных контрактов на их выполнение.

2. В приеме результатов выполненных работ принимают участие заказчик и организации, осуществившие работы по содержанию автомобильных дорог. В случае разногласий в оценке выполненных работ при их приеме, для оценки соответствия выполненных работ, участия в проведении экспертизы исполнения обязательств, отчетных документов и материалов могут быть привлечены эксперты, специалисты и иные лица, обладающие специальными знаниями.

3. По результатам оценки выполненных работ по содержанию составляется акт о выполненных работах установленной формы, в котором отражается, какие работы на автомобильной дороге (участке автомобильной дороги) произведены, качество выполненных работ, а также недостатки выполненных работ.

4. МБУ «Автодорстрой» в соответствии с муниципальным заданием либо организации в соответствии с контрактами, принявшие на себя обязательства по содержанию автомобильных дорог, несут имущественную, административную и иную ответственность перед третьими лицами за несоответствие дорожных условий установленным требованиям к эксплуатационному состоянию автомобильных дорог, а также за последствия дорожно-транспортных происшествий, вызванных несоответствием дорожных условий требованиям, установленным к безопасному эксплуатационному состоянию автомобильных дорог.

**3.6. Устранение недостатков выполненных работ по содержанию автомобильных дорог**

1. Организациями, осуществившими работы по содержанию автомобильной дороги, в случае, если в акте о выполненных работах по содержанию автомобильной дороги имеется отметка о некачественно выполненных работах, недостатки выполненных работ должны быть устранены в сроки, указанные в контракте.

2. В случае, если в контракте сроки устранения недостатков выполненных работ не отражены, организация, осуществившая работы по содержанию автомобильной дороги, устраняет недостатки выполненных работ в сроки, определяемые заказчиком.

3. Для МБУ «Автодорстрой» сроки устранения недостатков выполненных работ устанавливаются специалистами комитета и не должны превышать 3 рабочих дня.

**Раздел 4. Порядок ремонта автомобильных дорог**

**4.1. Цели ремонта автомобильных дорог**

Ремонт автомобильных дорог осуществляется в целях поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных условий такого движения, а также обеспечения сохранности автомобильных дорог.

**4.2. Виды работ и мероприятия по ремонту автомобильных дорог**

1. Состав и виды работ по ремонту автомобильных дорог определяются в соответствии с Классификацией.

2. Основные мероприятия по ремонту автомобильных дорог проводятся в весенне-летне-осенний период.

**4.3. Подготовительные мероприятия к выполнению работ по ремонту автомобильной дороги**

1. В целях обеспечения безопасности дорожного движения комитет совместно с организациями, осуществляющими работы по ремонту автомобильной дороги, разрабатывает схему движения транспортных средств.

2. В случае необходимости по обращению организации, выполняющей работы по ремонту автомобильной дороги, перед проведением работ комитет готовит распоряжение о временном ограничении или прекращении движения на автомобильной дороге в порядке, установленном действующим законодательством.

3. Организации, осуществляющие работы по ремонту автомобильной дороги, размещают на месте проведения работ следующую информацию: наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, осуществляющего работы по ремонту, срок начала и окончания проведения ремонтных работ, а также размещают направление движения транспортных средств в целях объезда участка дороги, на которой проводится ремонт.

4. Временные ограничения или прекращение движения обеспечиваются организациями, осуществляющими ремонт, посредством установки соответствующих дорожных знаков или иными техническими средствами организации дорожного движения, а также распорядительно-регулировочными действиями.

**4.4. Проведение работ по ремонту автомобильной дороги**

1. Проведение работ по ремонту автомобильной дороги осуществляется МБУ «Автодорстрой» в соответствии с муниципальным заданием либо организациями в соответствии с контрактами, проектом и (или) сметным расчетом. Работы по ремонту автомобильных дорог осуществляются в соответствии с требованиями технических регламентов, методическими рекомендациями, установленными уполномоченными федеральными органами.

2. Организации, осуществляющие ремонт, обязаны принять все необходимые и требуемые меры для обеспечения безопасности дорожного движения и пешеходов в зоне проведения работ.

3. МБУ «Автодорстрой» в соответствии с муниципальным заданием либо организации в соответствии с контрактами, принявшие на себя обязательства по ремонту автомобильной дороги или ее участка, обеспечивают необходимые и требуемые меры по обеспечению сохранности данной автомобильной дороги или ее участка.

4. В случае проведения работ по ремонту автомобильных дорог организации, осуществляющие ремонт, обеспечивают проведение работ по содержанию участков автомобильных дорог или их отдельных элементов, находящихся в стадии ремонта, а также участков временных дорог, подъездов, съездов, объездов, используемых для организации движения транспортных средств в зоне проведения работ.

5. МБУ «Автодорстрой» в соответствии с муниципальным заданием либо организации в соответствии с контрактами, принявшие на себя обязательства по осуществлению ремонта автомобильной дороги, несут имущественную, административную и иную ответственность перед третьими лицами за несоответствие работ установленным требованиям к эксплуатационному состоянию автомобильных дорог, а также за последствия дорожно-транспортных происшествий и несчастных случаев, вызванных несоответствием проведенных работ установленным требованиям, включая гарантийный срок эксплуатации.

**4.5. Прием результатов выполненных работ по ремонту автомобильных дорог**

1. Прием результатов выполненных работ по ремонту автомобильных дорог осуществляется в соответствии с муниципальным заданием либо с условиями заключенного контракта на их выполнение.

2. В приеме результатов выполненных работ принимают участие заказчик и организации, осуществившие работы по ремонту. В случае разногласий в оценке выполненных работ при их приеме, для оценки соответствия выполненных работ, участия в проведении экспертизы исполнения обязательств, отчетных документов и материалов могут быть привлечены эксперты, специалисты и иные лица, обладающие специальными знаниями.

3. По результатам оценки выполненных работ по ремонту составляется акт о выполненных работах установленной формы, в котором отражается, какие работы на автомобильной дороге (участке автомобильной дороги) произведены, качество выполненных работ, а также недостатки выполненных работ.

**4.6. Устранение недостатков выполненных работ по ремонту автомобильных дорог**

1. Организациями, осуществившими работы по ремонту автомобильной дороги, в случае, если в акте о выполненных работах по ремонту автомобильной дороги имеется отметка о некачественно выполненных работах, недостатки выполненных работ должны быть устранены в сроки, указанные в контракте на их выполнение или установленные заказчиком.

2. В случае, если недостатки выполненных работ выявлены в гарантийные сроки, организация, осуществившая работы по ремонту автомобильной дороги, устраняет недостатки выполненных работ в сроки, определяемые заказчиком.

3. Для МБУ «Автодорстрой» сроки устранения недостатков выполненных работ устанавливаются специалистами комитета и не должны превышать 10 рабочих дней.

**Раздел 5. Порядок капитального ремонта автомобильных дорог**

**5.1. Цели капитального ремонта автомобильных дорог**

Капитальный ремонт автомобильных дорог осуществляется с целью полного восстановления или повышения прочности дорожного покрытия, или же, при необходимости, изменения геометрических параметров дорожного покрытия для поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных условий такого движения, а также обеспечения сохранности автомобильных дорог.

**5.2. Виды работ и мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог**

1. Состав и виды работ по капитальному ремонту автомобильных дорог определяются в соответствии с Классификацией.

2. Основные мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог проводятся в весенне-летне-осенний период.

**5.3. Подготовительные мероприятия к выполнению работ по капитальному ремонту автомобильной дороги**

1. В целях обеспечения безопасности дорожного движения комитет совместно с организациями, осуществляющими работы по капитальному ремонту автомобильной дороги, разрабатывает схему движения транспортных средств.

2. В случае необходимости по обращению организации выполняющей работы по капитальному ремонту автомобильной дороги, перед проведением работ комитет готовит распоряжение о временном ограничении или прекращении движения на автомобильной дороге в порядке, установленном действующим законодательством.

3. Организации, осуществляющие работы по капитальному ремонту автомобильной дороги, размещают на месте проведения работ следующую информацию: наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, осуществляющего работы по ремонту, срок начала и окончания проведения ремонтных работ, а также размещают направление движения транспортных средств в целях объезда участка дороги, на которой проводится ремонт.

4. Временные ограничения или прекращение движения обеспечиваются организациями, осуществляющими капитальный ремонт, посредством установки соответствующих дорожных знаков или иными техническими средствами организации дорожного движения, а также распорядительно-регулировочными действиями.

**5.4. Проведение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги**

1. Проведение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги осуществляется организациями в соответствии с проектом и (или) сметным расчетом. Работы по капитальному ремонту автомобильных дорог осуществляются в соответствии с требованиями технических регламентов, методическими рекомендациями, установленными уполномоченными федеральными органами.

2. Организации, осуществляющие капитальный ремонт, обязаны принять все необходимые и требуемые меры для обеспечения безопасности дорожного движения и пешеходов в зоне проведения работ.

3 Организации, в соответствии с контрактами, принявшие на себя обязательства по капитальному ремонту автомобильной дороги или ее участка, обеспечивают необходимые и требуемые меры по обеспечению сохранности данной автомобильной дороги или ее участка.

4. В случае проведения работ по капитальному ремонту автомобильных дорог организации, осуществляющие ремонт, обеспечивают проведение работ по содержанию участков автомобильных дорог или их отдельных элементов, находящихся в стадии ремонта, а также участков временных дорог, подъездов, съездов, объездов, используемых для организации движения транспортных средств в зоне проведения работ.

5. Организации, в соответствии с контрактами, принявшие на себя обязательства по осуществлению капитального ремонта автомобильной дороги, несут имущественную, административную и иную ответственность перед третьими лицами за несоответствие работ установленным требованиям к эксплуатационному состоянию автомобильных дорог, а также за последствия дорожно-транспортных происшествий и несчастных случаев, вызванных несоответствием проведенных работ установленным требованиям, включая гарантийный срок эксплуатации.

**5.5. Прием результатов выполненных работ по капитальному ремонту автомобильных дорог**

1. Прием результатов выполненных работ по капитальному ремонту автомобильных дорог осуществляется в соответствии с условиями заключенного контракта на их выполнение.

2. В приеме результатов выполненных работ принимают участие заказчик и организации, осуществившие работы по капитальному ремонту. В случае разногласий в оценке выполненных работ при их приеме, для оценки соответствия выполненных работ, участия в проведении экспертизы исполнения обязательств, отчетных документов и материалов могут быть привлечены эксперты, специалисты и иные лица, обладающие специальными знаниями.

3. По результатам оценки выполненных работ по капитальному ремонту составляется акт о выполненных работах установленной формы, в котором отражается, какие работы на автомобильной дороге (участке автомобильной дороги) произведены, качество выполненных работ, а также недостатки выполненных работ.

**5.6. Устранение недостатков выполненных работ по капитальному ремонту автомобильных дорог**

1. Организациями, осуществившими работы по капитальному ремонту автомобильной дороги, в случае, если в акте о выполненных работах по ремонту автомобильной дороги имеется отметка о некачественно выполненных работах, недостатки выполненных работ должны быть устранены в сроки, указанные в контракте на их выполнение или установленные заказчиком.

2. В случае, если недостатки выполненных работ выявлены в гарантийные сроки, организация, осуществившая работы по капитальному ремонту автомобильной дороги, устраняет недостатки выполненных работ в сроки, определяемые заказчиком.

**Раздел 6. Заключительные положения**

**6.1. Контроль за обеспечением содержания, ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог**

Контроль за обеспечением содержания, ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог осуществляет комитет.