Приложение 1

**Сведения о достижении значений индикаторов муниципальных программ города Барнаула в 2015 году**

| **№**  **п/п** | **Наименование индикатора муниципальной программы (подпрограммы)** | **Единица измерения** | **Значение индикатора муниципальной программы** | | **Обоснование отклонения значения индикатора на конец отчетного года (при наличии)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2015** | |
| **План** | **Факт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Муниципальная программа «Капитальный и текущий ремонт зданий органов местного самоуправления, казенных учреждений города Барнаула на 2015-2018 годы»** | | | | | |
|  | Количество зданий, в которых проведены работы по ремонту фасадов | здания | 2 | 2 |  |
|  | Количество зданий, в которых проведены работы по ремонту кровли | здания | 3 | 3 |  |
|  | Количество зданий, в которых проведены работы по ремонту систем отопления | здания | 5 | 5 |  |
|  | Количество зданий, в которых проведены работы по ремонту систем водоотведения и водоснабжения | здания | 4 | 4 |  |
|  | Количество зданий, в которых проведены работы по ремонту электрооборудования | здания | 1 | 1 |  |
|  | Количество зданий, в которых проведены работы по ремонту помещений | здания | 4 | 4 |  |
|  | Количество зданий, в которых проведены работы по замене окон | здания | 0 | 0 |  |
|  | Доля от общего количества зданий, в которых проведены ремонтные работы с начала реализации Программы | % | 8 | 8 |  |
| **Муниципальная программа «Защита населения и территории города Барнаула от чрезвычайных ситуаций на 2015-2017 годы»** | | | | | |
|  | Количество организаций, в которых проведены мероприятия оперативной подготовки должностных лиц и работников гражданской обороны и городского звена РСЧС по тематике гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | штук | 35 | 36 | Положительное отклонение |
|  | Количество пожаров, зарегистрированных в жилищном фонде и объектах социальной сферы и культуры городского округа | единиц | 591 | 487 | Положительное отклонение |
|  | Показатель защиты населения по совокупности факторов от потенциальных опасностей чрезвычайных ситуаций, от общей смертности населения городского округа | % | 1 | 0,92 | Положительное отклонение |
| **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Барнаула на 2015-2018 годы»** | | | | | |
|  | Уровень автоматизации основных стадий бюджетного процесса | % | 40 | 40 |  |
|  | Доля расходов, сформированных в рамках муниципальных программ, в общем объеме бюджета города | % | 73 | 81,4 | Положительное отклонение |
|  | Доля просроченной кредиторской задолженности по приоритетным направлениям расходования средств бюджета города, утверждаемым нормативными правовыми актами администрации города, в общем объеме расходов бюджета города | % | 0 | 0 |  |
| *Подпрограмма 1: Организация бюджетного процесса города Барнаула* | | | | | |
|  | Соблюдение установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации требований по срокам внесения проекта бюджета города и отчета о его исполнении в представительный орган | да/нет | да | да |  |
|  | Соотношение количества фактически проведенных контрольных мероприятий (ревизий и проверок) к количеству запланированных в сфере внутреннего муниципального финансового контроля | % | 95 | 128,5 | Положительное отклонение |
|  | Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета города (без учета доходов от продажи материальных и нематериальных активов, от оказания платных услуг и компенсации затрат государства) | % | 91,7 | 91,6 | По итогам исполнения бюджета города за 2015 год индикатор не исполнен на 0,1 процентный пункт за счет неисполнения плановых показателей по аренде земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена. |
|  | Количество публикаций в средствах массовой информации и сети Интернет | количество | 91 | 91 |  |
| *Подпрограмма 2: Автоматизация бюджетного процесса города Барнаула* | | | | | |
|  | Количество автоматизированных стадий бюджетного процесса | количество | 2 | 2 |  |
|  | Количество функционирующих автоматизированных стадий бюджетного процесса | количество | 2 | 2 |  |
| **Муниципальная программа «Газификация города Барнаула на 2015-2018 годы»** | | | | | |
|  | Количество газифицированных котельных различных форм собственности | штук | 26 | 26 |  |
|  | Уровень газификации жилого фонда, подлежащего переводу на природный газ | % | 25,66 | 25,72 | Положительное отклонение |
|  | Количество газифицированных квартир и частных домовладений | штук | 2040 | 2179 | Положительное отклонение |
| **Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Барнаула на 2015-2017 годы»** | | | | | |
|  | Доля граждан, фактически получивших дополнительные меры социальной поддержки за счет средств бюджета города, в общей численности от обратившихся в комитет по социальной поддержке населения города Барнаула за предоставлением указанных мер | % | 85 | 90 | Положительное отклонение |
|  | Число проведенных общегородских мероприятий для пенсионеров, ветеранов, граждан с ограниченными возможностями здоровья, малообеспеченных и многодетных семей и других категорий населения, нуждающихся в социальной поддержке | штук | 52 | 52 |  |
| **Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления и развитие гражданского общества в городе Барнауле на 2015-2017 годы»** | | | | | |
|  | Уровень удовлетворенности граждан города Барнаула качеством предоставления муниципальных услуг, определяемый по результатам соответствующего мониторинга | % | 97,5 | 97,5 |  |
|  | Доля муниципальных служащих, охваченных ежегодно дополнительным профессиональным образованием | % | 25 | 25,4 | Положительное отклонение |
|  | Число жителей, воспользовавшихся результатами реализации социально значимых проектов | человек | 30500 | 30500 |  |
| *Подпрограмма 1: «Электронный муниципалитет на 2015-2017 годы»* | | | | | |
|  | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, от общего количества заявок | % | 15 | 16,15 | Положительное отклонение |
|  | Количество органов местного самоуправления, подключенных к СЭД | единиц | 0 | 0 |  |
|  | Доля компьютеров муниципальных служащих, подключенных к КСПД, от общего количества компьютеров | % | 84,5 | 84,5 |  |
| *Подпрограмма 2: «Совершенствование кадрового обеспечения муниципального управления в городе Барнауле на 2015-2017 годы»* | | | | | |
|  | Доля должностей муниципальной службы, на которые сформирован кадровый резерв на замещение вакантных должностей, муниципальный резерв управленческих кадров города Барнаула, от общего количества должностей муниципальной службы | % | 70 | 73 | Положительное отклонение |
|  | Доля органов местного самоуправления, муниципальных органов, в которых внедрен институт наставничества, от общего количества органов местного самоуправления, муниципальных органов, в которых осуществлялось назначение на вакантные должности муниципальной службы лиц, впервые поступающих на муниципальную службу | % | 100 | 100 |  |
|  | Доля рабочих мест муниципальных служащих, в отношении которых проведена специальная оценка условий труда, от общего количества рабочих мест муниципальных служащих | % | 46,8 | 46,8 |  |
|  | Доля муниципальных служащих, своевременно представивших сведения о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, от общего числа муниципальных служащих, обязанных представлять данные сведения | % | 100 | 100 |  |
| *Подпрограмма 3: «Содействие развитию гражданского общества в городе Барнауле на 2015-2017 годы»* | | | | | |
|  | Количество управленческих формирований и комиссий, в составе которых осуществляют деятельность представители НКО | единиц | 17 | 17 |  |
|  | Количество проектов НКО, реализуемых при поддержке органов местного самоуправления | единиц | 42 | 42 |  |
|  | Количество публикаций в средствах массовой информации о деятельности общественных формирований, направленных на развитие гражданского общества | единиц | 740 | 740 |  |
| **Муниципальная программа «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальном бюджетом секторе города Барнаула на 2015-2020 годы»** | | | | | |
|  | Экономия потребления энергетических ресурсов организациями и учреждениями муниципальной бюджетной сферы по электрической энергии | % | 15,3 | 18,1 | Положительное отклонение |
|  | Экономия потребления энергетических ресурсов организациями и учреждениями муниципальной бюджетной сферы по тепловой энергии | % | 29,1 | 29,3 | Положительное отклонение |
|  | Количество заключенных энергосервисных контрактов | штук | 23 | 23 |  |
|  | Экономия потребления энергетических ресурсов организациями и учреждениями муниципальной бюджетной сферы по холодной воде | % | 39,7 | 43,6 | Положительное отклонение |
| **Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2020 годы»** | | | | | |
|  | Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий на 10000 состоящих на учете транспортных средств | единиц | 80 | 67,3 | Положительное отклонение |
|  | Доля площади автомобильных дорог, приведенных к нормативному состоянию, в общей площади автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием | % | 76,8 | 76,8 |  |
|  | Количество обновленных единиц подвижного состава городского транспорта | единиц | 35 | 35 |  |
|  | Доля транспортных средств, приспособленных для перемещения маломобильных групп граждан, в общем количестве подвижного состава общественного транспорта | % | 23,7 | 23,7 |  |
|  | Количество обустроенных остановочных пунктов в год | единиц | 0 | 0 |  |
|  | Доля освещенной улично-дорожной сети города в ее общей протяженности | % | 46,3 | 46,3 |  |
|  | Протяженность линий наружного освещения | км | 607,8 | 607,8 |  |
|  | Доля светильников, соответствующих энергоэффективным показателям, в общем количестве светильников | % | 100 | 100 |  |
| **Муниципальная программа «**[**Благоустройство, экологическая безопасность и природопользование города Барнаула  на 2015-2020 годы**](http://ser.barnaul-adm.ru/ser/mp/9)**»** | | | | | |
|  | Доля площади ликвидированных несанкционированных свалок к общей площади несанкционированных свалок на территории города Барнаула Алтайского края | % | 22,24 | 22,24 |  |
|  | Количество обслуживаемых объектов внешнего благоустройства | штук | 17 | 17 |  |
|  | Площадь территории города, на которой проводятся работы по благоустройству | тыс.кв.м | 511,4 | 511,4 |  |
|  | Площадь обслуживаемых зеленых зон на территории города | тыс.кв.м | 88,1 | 88,1 |  |
|  | Доля объектов водного хозяйства, находящихся в технически исправном состоянии, от общего количества объектов водного хозяйства, числящихся на балансе КДХБТС | % | 29,2 | 29,2 |  |
| **Муниципальная программа «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015-2020 годы»** | | | | | |
|  | Удельный вес поступлений в доходах бюджета города от СМСП | % | 42,2 | 42,3 | Положительное отклонение |
|  | Удельный вес оборота предприятий неторговой сферы в общем обороте СМСП | % | 28,6 | нет данных статистики |  |
|  | Оборот розничной торговли в расчете на душу населения | тыс.рублей | 243,7 | 246,7 | Положительное отклонение |
|  | Обеспеченность населения площадью торговых объектов на 1000 человек населения | кв.м | 990 | 1050 | Положительное отклонение |
|  | Рост реальной заработной платы к предыдущему году | % | 91,1 | нет данных статистики |  |
|  | Соотношение среднемесячной заработной платы и прожиточного минимума | % | 2,7 | нет данных статистики |  |
|  | Темп роста инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (в сопоставимых ценах) | % | 85,5 | 85,5 |  |
|  | Доля частных (внебюджетных) инвестиций в общем объеме инвестиций | % | 80,9 | 87,2 | Положительное отклонение |
|  | Индекс промышленного производства | % | 100,3 | 100 | Уменьшение значения показателя объясняется приостановлением деятельности предприятий: ОАО "Сибэнергомаш", ОАО "Барнаульский вагоноремонтный завод"; закрытием ООО "Алтайский завод топливных насосов"; реорганизацией ОАО "Алтайгеомаш", ЗАО ЗПК "Барнаульская мельница", а также отсутствием платежеспособного спроса на продукцию предприятий обрабатывающих производств города Барнаула. |
|  | Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки | % | 100,2 | 100 | Уменьшение значения показателя связано со сменой арендатора Барнаульского элеватора (ул.Промышленная,84) и, как следствие, приостановлением деятельности предприятия, а также с банкротством ОАО «Барнаульский дрожжевой завод». |
|  | Уровень инновационной активности | % | 21 | нет данных статистики |  |
|  | Туристский поток в год | тысяч человек | 366 | 389,447 | Положительное отклонение |
|  | Количество мест в коллективных средствах размещения (гостиницы, пансионаты, санаторно-курортные организации и другие) | мест | 4300 | 4345 | Положительное отклонение |
| **Муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики в городе Барнауле на 2015-2017 годы»** | | | | | |
|  | Охват детей дошкольного возраста (от 1,5 до 7 лет) всеми формами дошкольного образования | % | 83,4 | 83,4 |  |
|  | Удельный вес численности учащихся МБ(А)ОУ, обучающихся в соответствии с ФГОС, в общей численности учащихся МБ(А)ОУ | % | 52,8 | 58 | Положительное отклонение |
|  | Доля детей, занимающихся в системе учреждений дополнительного образования в возрасте от 5 до 18 лет от общего количества обучающихся в образовательных учреждениях | % | 69,2 | 69,6 | Положительное отклонение |
|  | Доля школьников, охваченных услугами оздоровления и занятости в каникулярное время от общего количества обучающихся в общеобразовательных учреждениях | % | 64,3 | 64,3 |  |
|  | Доля молодых специалистов от общего количества педагогов, прибывших в МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, УДО и получивших муниципальные льготы | % | 1,9 | 1,9 |  |
|  | Доля школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, отвечающих соответствующим современным требованиям безопасности, в общей численности школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях | % | 85 | 85 |  |
| *Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в городе Барнауле на 2015-2017 годы»* | | | | | |
|  | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей от 3 до 7 лет | % | 100 | 100 |  |
|  | Удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации по ФГОС, в общей численности педагогических работников дошкольного образования | % | 80 | 88,04 | Положительное отклонение |
|  | Доля приобретенных компьютеров от общего количества компьютеров, требующих замены | % | 0 | 0 |  |
| *Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и молодежной политики в городе Барнауле на 2015-2017 годы»* | | | | | |
|  | Доля учреждений дополнительного образования, оснащенных современным оборудованием в соответствии с требованиями реализации образовательной программы | % | 51,8 | 51,8 |  |
|  | Доля молодых людей, вовлеченных в реализацию социальных проектов, от общего числа молодежи | % | 42,5 | 42,5 |  |
| *Подпрограмма «Организация отдыха и занятости детей в городе Барнауле на 2015-2017 годы»* | | | | | |
|  | Доля детей, охваченных разными видами отдыха и оздоровления, от общего количества обучающихся в общеобразовательных учреждениях | % | 85,2 | 85,2 |  |
| *Подпрограмма «Совершенствование системы сопровождения и поддержки педагогических работников в городе Барнауле*  *на 2015-2017 годы»* | | | | | |
|  | Количество поощрений педагогическим работникам по итогам проведения муниципальных конкурсов с начала реализации Программы | единиц | 30 | 30 |  |
|  | Количество компенсаций, выданных на приобретение путевок в санатории, профилактории и на оздоровление для работников МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, УДО, МАОУ ДОД "ДООЦ "Каникулы" | единиц | 278 | 278 |  |
| *Подпрограмма «Комплексная безопасность в образовательных учреждениях города Барнаула на 2015-2017 годы»* | | | | | |
|  | Количество образовательных учреждений, где проведен капитальный ремонт с начала реализации Программы | единиц | 4 | 4 |  |
|  | Доля образовательных учреждений, требующих благоустройства прилегающей территории, от общего количества образовательных учреждений | % | 78 | 78 |  |
|  | Доля работников образовательных учреждений, прошедших медицинский осмотр, от общей численности работников образовательных учреждений | % | 100 | 100 |  |
|  | Доля образовательных учреждений, в которых проведена модернизация и приобретено технологически новое оборудование и мебель, от общего количества образовательных учреждений | % | 3 | 3 |  |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры города Барнаула на 2015-2017 годы»** | | | | | |
|  | Посещаемость культурно-досуговых мероприятий на одного жителя в год | количество посещений на 1 жителя в год | 0,55 | 0,55 |  |
|  | Доля лауреатов, дипломантов Всероссийских и международных конкурсов от общего контингента обучающихся | % | 5,5 | 5,5 |  |
|  | Доля средств внебюджетных источников в общем объёме финансирования Программы | % | 8,4 | 8,8 | Положительное отклонение |
|  | Доля зданий, требующих капитального ремонта, в общем количестве зданий муниципальных учреждений, подведомственных комитету по культуре | % | 70,8 | 70,8 |  |
| *Подпрограмма «Организация и обеспечение предоставления муниципальных услуг в сфере культуры города Барнаула на 2015-2017 годы»* | | | | | |
|  | Посещаемость музея "Город" | единиц | 21850 | 21850 |  |
|  | Библиотечное, информационное и справочно-библиографическое обслуживание населения | экз. | 2175806 | 2245734 | Положительное отклонение |
|  | Количество проведенных концертов муниципальными творческими коллективами города | единиц | 95 | 95 |  |
|  | Динамика (индикативных) соотношений средней заработной платы работников учреждений культуры города Барнаула и средней заработной платы в Алтайском крае | % | 62,1 | 73 | Положительное отклонение |
| *Подпрограмма «Организация и обеспечение предоставления муниципальных услуг в сфере дополнительного образования детей*  *на 2015-2017 годы»* | | | | | |
|  | Количество учреждений дополнительного образования сферы культуры города Барнаула | единиц | 10 | 10 |  |
|  | Увеличение контингента обучающихся в учреждениях дополнительного образования сферы культуры | человек | 4865 | 4865 |  |
|  | Доля выпускников-отличников от общего количества выпускников учреждений дополнительного образования сферы культуры | % | 31,1 | 31,1 |  |
|  | Динамика (индикативных) соотношений средней заработной платы педагогических работников детских музыкальных, художественных школ и школ искусств города Барнаула и средней заработной платы в Алтайском крае | % | 76,5 | 95,5 | Положительное отклонение |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Барнауле на 2015-2017 годы»** | | | | | |
|  | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения города | % | 32 | 33,5 | Положительное отклонение |
|  | Охват детей и юношества услугами дополнительного образования в области физической культуры и спорта от общего количества школьников | % | 9,7 | 9,7 |  |
| *Подпрограмма «Барнаул спортивный на 2015-2017 годы»* | | | | | |
|  | Количество барнаульских спортсменов, участников краевых, региональных, всероссийских и международных соревнований от общего количества спортсменов города | человек | 600 | 605 | Положительное отклонение |
|  | Поддержка социально значимых проектов по физической культуре и спорту | штук | 62 | 62 |  |
|  | Количество участников городских массовых спортивных мероприятий | тысяч человек | 68 | 68,5 | Положительное отклонение |
|  | Количество барнаульских спортсменов, получивших массовые спортивные разряды и звания | тысяч человек | 2,5 | 2,5 |  |
|  | Организация работы дворовых площадок в рамках проекта «Дворовый инструктор» в зимний и летний периоды в районах города | штук | 75 | 75 |  |
| *Подпрограмма «Организация и обеспечение предоставления муниципальной услуги в сфере дополнительного образования в области физической культуры и спорта города Барнаула на 2015-2017 годы»* | | | | | |
|  | Сохранность контингента воспитанников спортивных школ на этапе начальной подготовки и тренировочном этапе от общего количества воспитанников | % | 73 | 73 |  |
|  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в области физической культуры и спорта к средней заработной плате Алтайского края | % | 85 | 93,8 | Положительное отклонение |
|  | Доля воспитанников учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, участвующих в краевых региональных, всероссийских и международных соревнованиях, от общей численности воспитанников | % | 23 | 24 | Положительное отклонение |
| **Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий молодых семей в городе Барнауле на 2015-2021 годы»** | | | | | |
|  | Количество молодых семей города Барнаула, улучшивших свои жилищные условия за счет средств федерального, краевого бюджетов и средств бюджета города | семей | 48 | 93 | Положительное отклонение |
|  | Доля бюджетных средств, направляемая на строительство индивидуального и приобретение нового жилья, в общем объеме бюджетных средств, выделяемых в рамках Программы (значение индикатора за 2015-2021 годы считается нарастающим итогом) | % | 50 | 92,9 | Положительное отклонение |
|  | Количество молодых семей, получающих субсидии с начала реализации Программы (значение индикатора за 2015-2021 годы считается нарастающим итогом) | семей | 83 | 83 |  |
| **Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Барнаула на 2015-2019 годы»** | | | | | |
|  | Бюджетная обеспеченность доходами от использования муниципального имущества, за исключением поступлений от продажи имущества и акций, на одного жителя города Барнаула | рублей | 342 | 378,6 | Положительное отклонение |
|  | Доля благоустроенности кладбищ за счет проведения ремонта межквартальных дорог в общей протяженности дорог на территории кладбищ с начала реализации Программы | % | 68,9 | 68,9 |  |
| *Подпрограмма «Эффективное управление муниципальным имуществом города Барнаула на 2015-2019 годы»* | | | | | |
|  | Протяженность объектов инженерной инфраструктуры, на которые оформлено право муниципальной собственности с начала реализации Подпрограммы | км | 83,7 | 72,8 | Кадастровая палата приостановила постановку на кадастровый учет некоторых объектов инженерной инфраструктуры, либо отказала в постановке в связи с тем, что на земельные участки, по которым проходят сети, не были оформлены правоустанавливающие документы. В настоящее время документы по данным объектам направлены в Кадастровую палату повторно. Отклонение от плана показателя произошло также в связи с длительностью проведения конкурсных процедур и рассмотрения судебных процессов о признании права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты, необходимостью внесения корректировок в техническую документацию специализированными обслуживающими организациями. |
|  | Доля объектов, на которые оформлено право муниципальной собственности в общем количестве объектов, внесенных в Реестр объектов муниципальной собственности | % | 29 | 29 |  |
|  | Протяженность отремонтированных линейных объектов инженерной инфраструктуры с начала реализации Подпрограммы | км | 90,3 | 116,1 | Положительное отклонение |
| *Подпрограмма «Модернизация, технологическое развитие МУП «Специализированная похоронная служба» г. Барнаула и благоустройство кладбищ города Барнаула на 2015-2019 годы»* | | | | | |
|  | Протяженность построенных межквартальных дорог кладбищ с начала реализации Подпрограммы | км | 0 | 0 |  |
|  | Протяженность отремонтированных межквартальных дорог кладбищ с начала реализации Подпрограммы | км | 0,95 | 0,95 |  |
|  | Количество построенных и реконструированных объектов благоустройства кладбищ с начала реализации Подпрограммы | единиц | 0 | 0 |  |
|  | Протяженность сооруженных водопроводов на кладбищах с начала реализации Подпрограммы | км | 0,6 | 0,6 |  |
| **Муниципальная программ «Градостроительная политика города Барнаула на 2015-2017 годы»** | | | | | |
|  | Ввод в действие жилых домов | кв.м | 580000 | 608638 | Положительное отклонение |
|  | Ввод жилья на душу населения | кв.м | 0,83 | 0,87 | Положительное отклонение |
|  | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя | кв.м | 22,9 | 22,96 | Положительное отклонение |
|  | Количество отремонтированных и отреставрированных памятников монументального искусства, находящихся на балансе Комитета и входящих в состав имущества муниципальной казны | единиц | 7 | 7 |  |
|  | Доля рекламных конструкций, установленных в соответствии с разрешением, от общего количества мест для размещения рекламных конструкций, утвержденных согласно Схеме размещения рекламных конструкций на территории города Барнаула | % | 2 | 2 |  |
|  | Бюджетная обеспеченность неналоговыми доходами от установки и эксплуатации рекламных конструкций на душу населения | рублей | 128,3 | 114 | Плановое значение доходов закреплено решением Барнаульской городской Думы от от 28.11.2014 №388 «О бюджете города на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». Расчет производился с учетом прогнозируемого коэффициента инфляции. Однако рекламораспространителями, с которыми заключены договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, не подписаны дополнительные соглашения о применении установленного коэффициента инфляции. |
| **Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами города Барнаула на 2015-2017 годы»** | | | | | |
|  | Количество земельных участков, зарегистрированных в муниципальную собственность, под муниципальными объектами | единиц | 60 | 60 |  |
|  | Количество земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет с целью предоставления на торгах | единиц | 63 | 63 |  |
|  | Обеспеченность доходами в виде арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности (без учета средств от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков) на душу населения | рублей на душу населения | 86 | 88,4 | Положительное отклонение |
| **Муниципальная программа «Барнаул - комфортный город» на 2015-2025 годы»** | | | | | |
|  | Доля аварийного и ветхого жилья в общей площади жилищного фонда | % | 0,6 | 0,6 |  |
|  | Доля благоустроенного жилья от его общего количества | % | 80,3 | 77,5 | Значение показателя не достигнуто в связи с уменьшением доли аварийного и ветхого жилья в общей площади жилищного фонда. |
|  | Количество благоустроенных объектов на территории жилой застройки с начала реализации Программы | штук | 104 | 104 |  |
| *Подпрограмма «Обеспечение населения города Барнаула комфортным жильем на 2015-2025 годы»* | | | | | |
|  | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, с начала реализации Подпрограммы. | человек | 1317 | 1317 |  |
|  | Количество граждан, категории которых установлены федеральным законодательством, улучшивших жилищные условия, в том числе участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, с начала реализации Программы. | человек | 67 | 67 |  |
| *Подпрограмма «Создание условий для обеспечения населения города Барнаула качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2025 годы»* | | | | | |
|  | Общая площадь капитально отремонтированных многоквартирных домов с начала реализации Программы | м2 | 37404,7 | 37404,7 |  |
|  | Площадь капитально отремонтированных муниципальных общежитий и жилых домов, исключенных из Перечня объектов, относящихся к специализированному жилищному фонду, с начала реализации Программы |  | 7436,7 | 7436,7 |  |
| *Подпрограмма «Благоустройство территории жилой застройки города Барнаула на 2015-2025 годы»* | | | | | |
|  | Количество благоустроенных монолитных контейнерных площадок |  | 98 | 98 |  |
|  | Площадь асфальтобетонных оснований для порталов (7м х 3м) |  | 672 | 651 | Комитетом жилищно-коммунального хозяйства на 2015 год неверно запланирован объект, выполненный в 2014 году. а именно асфальтобетонное основание по ул.80 Гвардейской Дивизии,12. |
|  | Доля внебюджетных средств в общем объеме расходов на реализацию проектов на соискание грантов главы администрации города по проведению работ по содержанию многоквартирных домов и благоустройству придомовых территорий |  | 24,3 | 24,3 |  |