**Прокуратура Алтайского края действенным надзором обеспечила доступность образования для трех тысяч детей региона**

Прокуратура Алтайского края на системной основе проводит надзорную работу в сфере соблюдения прав детей на получение доступного образования.

На территории региона проживает свыше 370 тысяч несовершеннолетних, подлежащих обеспечению образовательными услугами, в том числе почти 70 тысяч из них - это дети дошкольного возраста.

В текущем году в регионе обеспечено надзорное сопровождение строительства 15 объектов образования общей проектной мощностью 5 тыс. мест. В связи с имеющимися рисками затягивания строительства объектов органами прокуратуры края объявлено 10 предостережений.

По фактам нарушений промежуточных сроков выполнения работ, ненадлежащим контролем за исполнением обязательств внесено 23 представления, 3 лица подрядных организаций привлечены к административной ответственности за нарушение срока исполнения контракта.

При реализации Краевой инвестиционной программы завершено строительство зданий МБОУ «Тальменская СОШ № 3» и МБОУ «СОШ № 128» в мкр. Спутник г. Барнаула проектной мощностью 1100 мест. Введены в эксплуатацию детские сады в городах Белокурихе, Бийске и Рубцовске, в настоящее время завершено строительство яслей в квартале 2038 в г. Барнауле.

На контроле органов прокуратуры края остаются вопросы завершения строительства детского сада в Павловском районе, общеобразовательной школы в Родинском районе и пристройки к зданию школы в с. Власиха Индустриального района г. Барнаула, которые должны быть введены в эксплуатацию в текущем году. В целях недопущения нарушения сроков строительства заказчикам и подрядчикам объявлены предостережения.

Принятие мер прокурорского реагирования способствовало своевременному завершению строительства объектов детской инфраструктуры, что позволило обеспечить доступным образованием 3 тысячи детей.

Соблюдение прав детей на получение доступного образования в зоне ежедневного внимания прокуратуры региона.