Приложение 2

к постановлению администрации города

от 16.12.2014 № 2643

5. Перечень программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки испол-нения | Ожидаемый результат от реализации мероприятий (количественные показатели) |  | Социально-экономические показатели эффективности реализации программных мероприятий |  | Ответственные исполнители | Объем финансирования из средств городского бюджета, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Проведение капитального ремонта зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Ремонт системы отопления в здании по адресу: пр-кт Комсомольский, 108а | 2014 г. | замена чугунных радиаторов на алюминиевые в количестве 78 штук, замена аварийных участков труб отопления 670 п.м. |  | повышение безопасности эксплуатации зданий, предотвращение возникновения аварийных ситуаций |  | администрация Октябрьского района | 477,3 | 0 | 0 | 477,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Ремонт системы отопления в здании по адресу: пр-кт Ленина, 6 | 2014 г. | установка алюминиевых радиаторов 70 секций |  | повышение безопасности эксплуатации зданий, предотвращение возникновения аварийных ситуаций |  | комитет по культуре | 69,3 | 0 | 0 | 69,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.22 | Реконструкция пандуса, устройство поручней на крыльце в здании по адресу: ул. Молодежная, 23 | 2014 г. | ремонт крыльца 4 кв.м., замена пандуса, устройство поручней на крыльце |  | повышение безопасности эксплуатации здания, улучшение внешнего вида здания |  | администрация Железнодорожного района | 85,0 | 0 | 0 | 85,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.27 | Ремонт кровли и стены гаража по адресу: пр-кт Социалистический, 116а | 2014 г. | ремонт кровли гаража 252 кв.м., стены 19,6 кв.м. |  | улучшение внешнего вида здания |  | администрация Железнодорожного района | 49,5 | 0 | 0 | 49,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.31 | Ремонт помещения отдела ЗАГС администрации Железнодорожного района по адресу: ул.Профинтерна,9 | 2014 г. | прокладка труб водоснабжения и водоотведения 40 п.м., устройство 2 санузлов, 2 раковин, ремонт кабинетов 17,2 кв.м. |  | улучшение внутреннего вида здания, создание безопасных и комфортных условий для работников и обращающихся граждан |  | администрация Железнодорож-ного района | 216,9 | 0 | 0 | 216,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.32 | Ремонт помещений в здании по адресу: ул. Никитина, 60 | 2014 г. | замена электрооборудования в кабинетах и коридоре 406 п.м, ремонт полов в кабинетах 320 кв.м., ремонт кабинетов и коридора 609,6 кв.м., замена дверей |  | улучшение внутреннего вида здания, создание безопасных и комфортных условий для работников администрации и обращающихся граждан |  | администрация Цетрального района | 3239,0 | 0 | 0 | 3239,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.33 | Ремонт помещений в здании по адресу: пр-кт Ленина, 6 | 2014 г. | ремонт кабинетов 1010 кв.м. |  | улучшение внутреннего вида здания, создание безопасных и комфортных условий для работников комитета и обращающихся граждан |  | комитет по культуре | 148,1 | 0 | 0 | 148,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.34 | Ремонт помещений в здании по адресу: пр-кт Комсомольский, 108а | 2014 г. | ремонт кабинетов, приемных, зала заседаний, туалетной комнаты 521,4 кв.м., замена дверей, заливка пола, утепление стен, электромонтажные работы |  | улучшение внутреннего вида здания, создание безопасных и комфортных условий для работников администрации и обращающихся граждан |  | администрация Октябрьского района | 2282,0 | 0 | 0 | 2282,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.35 | Установка охранно-пожарной сигнализации в помещениях по адресам:ул.Мира,5 и ул.Центральная, 65а | 2014 г. | установка охранно-пожарной сигнализации |  | устранение замечаний Госпожнадзора |  | Центральная сельская администрация, Лебяжин-ская сельская администрация | 270,0 | 0 | 0 | 270,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Проведение текущего ремонта помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Ремонт помещений в здании по адресу: ул. Никитина, 59а | 2014 г. |  | ремонт конференцзала 75 кв.м, санузла 20 кв.м. |  | улучшение внутреннего вида здания, создание безопасных и комфортных условий для работников комитета и обращающихся граждан | комитет муниципального заказа | 982,3 | 0 | 0 | 982,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Ремонт помещений в здании по адресу: ул. Георгия Исакова, 230 | 2014-2015 гг. |  | ремонт кабинетов, туалетов, 2 запасных выходов с заменой дверей, лестницы 1115 кв.м. |  | улучшение внутреннего вида здания, создание безопасных и комфортных условий для работников администрации и обращающихся граждан | администрация Ленинского района | 6290,0 | 0 | 0 | 1390,0 | 4900,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8 | Ремонт помещений в здании по адресу: ул. Герцена, 14а | 2014 г. |  | ремонт кабинетов 180,6 кв.м., лестничной клетки, перил, укладка наполь-ной плитки на ступенях 60 кв.м. |  | улучшение внутреннего вида здания, создание безопасных и комфортных условий для работников администрации и обращающихся граждан | Южная поселковая администрация | 266,0 | 0 | 0 | 266,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.10 | Ремонт помещений в здании по адресу: пр-кт Комсомольский, 108а | 2014-2017 гг. |  | ремонт кабинетов, приемной главы, комнаты для приема пищи, холла на 1- м и 2-м этажах, коридоров 927,1 кв.м., замена дверей |  | улучшение внутреннего вида здания, содание безопасных и комфортных условий для работников администрации и обращающихся граждан | администрация Октябрьского района | 3627,1 | 0 | 0 | 627,1 | 1650,0 | 850,0 | 500,0 | 0 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  | 253565,4 | 0 | 0 | 17077,0 | 53943,6 | 54075,2 | 64279,3 | 64190,3 |

Первый заместитель главы администрации города,

руководитель аппарата                                                                                                                                                                   П.Д.Фризен