ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Управления единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула

за 2018 год

Раздел 1. Цели, задачи и показатели деятельности

Доклад подготовлен в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Барнаула до 2025 года утвержденной Решением Барнаульской городской Думы от 19.12.2013г. №234.

Главной задачей градостроительства является создание удобной для проживания и ведения бизнеса городской среды, обеспечивающей удовлетворение быстро изменяющихся требований жителей и хозяйствующих субъектов в части доступности жилья, работы, услуг социальной сферы, средств транспорта, связи, инженерного обеспечения и другого. В этой связи градостроительство должно отвечать долговременным интересам жителей города в развитии и использовании городского пространства для общего блага.

Основной целью Управления является осуществление от имени администрации города функций муниципального заказчика и главного распорядителя бюджетных средств по объектам капитального строительства.

Тактическими задачами Управления являются:

- Соблюдение Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998г. №145-ФЗ при реализации на территории города Барнаула государственных, муниципальных и адресных инвестиционных программ федерального, краевого и городского уровней;

- Организация проведение процедур размещение муниципального заказа на строительство и проектирование объектов капитального строительства в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- Подготовка проектно-сметной документации на строительство объектов, включенных в инвестиционные программы.

Показателями характеризующие соответствующие тактические задачи являются:

- Количество выявленных нарушений Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при проведении процедур размещения муниципального заказа с последующим исполнением соответствующих муниципальных контрактов;

- Количество организованных процедур размещение муниципального заказа на строительство и проектирование объектов капитального строительства в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- Ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства в рамках реализации на территории города государственных, муниципальных и адресных инвестиционных программ;

- Количество подготовленной проектно-сметной документации для строительства объектов, включенных в инвестиционные программы.

Значение основных показателей деятельности Управления приведены в приложении №1.

Раздел 2. Целевые программы и не программная деятельность

Основной задачей Управления является реализация на территории города Барнаула федеральных, краевых и муниципальных программ в области капитального строительства в соответствии с действующим законодательством.

Управлением на территории города Барнаула реализуются следующие государственные и муниципальные программы:

- Постановление Администрации Алтайского края от 20.12.2013 №670 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае» на 2014 - 2020 годы:

Управлением ведется строительство следующих инвестиционных проектов:

    - «Строительство детского сада-ясли в квартале 2023 г. Барнаула» финансирование в 2018г. составило в сумме 112,89 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 102,89 млн. руб., краевого бюджета – 7,75 млн. руб. и городского бюджета – 2,25 млн. руб., планируется на 2019г. – 113,25 млн. руб.;

    - «Строительство детского сада-ясли в квартале 2009а г. Барнаула» финансирование в 2018г. составило в сумме 116,39 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 102,89 млн. руб., краевого бюджета – 7,74 млн. руб. и городского бюджета – 5,76 млн. руб., планируется на 2019г. – 97,36 млн. руб.;

    - «Строительство детского сада-ясли в квартале 2006а г. Барнаула» финансирование в 2018г. составило в сумме 40,83 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 36,28 млн. руб., краевого бюджета – 2,73 млн. руб. и городского бюджета – 1,82 млн. руб., планируется на 2019г. – 100,13 млн. руб.;

    - «Строительство детского сада-ясли по адресу: г. Барнаул, с.Власиха ул.Первомайская,57» финансирование в 2018г. составило в сумме 74,84 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 65,0 млн. руб., краевого бюджета – 4,89 млн. руб. и городского бюджета – 4,95 млн. руб., планируется на 2019г. – 128,60 млн. руб.;

    - «Многоэтажный жилой дом с объектами общественного назначения со встроенно-пристроенным детским садом на участке, прилегающем к юго-западной границе земельного участка по адресу: г. Барнаул, ул.Папанинцев,119. II этап - Встроенно-пристроенный детский сад" (завершение строительства)» финансирование в 2018г. за счет средств городского бюджета составило в сумме 2,90 млн. руб., планируется на 2019г. – 40,35 млн. руб.;

Срок окончания реализации данных инвестиционных проектов: декабрь 2019 года.

На стадии проектирования находятся следующие инвестиционные проекты:

    - «Строительство детского сада-ясли по адресу: г. Барнаул, ул.Фурманова,22» финансирование в 2018г. за счет средств городского бюджета составило в сумме 325,0 тыс. руб., планируется на 2019г. – 23,93 млн. руб., 2020г. – 31,15 млн. руб., 2021г. – 68,11 млн. руб.;

    - «Строительство детского сада-ясли в квартале 2010 г. Барнаула» финансирование в 2018г. за счет средств городского бюджета составило в сумме 383,44 тыс. руб., планируется на 2019г. – 23,93 млн. руб. 2020г. – 40,43 млн. руб., 2021г. – 156,36 млн. руб.;

    - «Строительство детского сада-ясли в квартале 2009 г. Барнаула» планируется финансирование на 2019г. в сумме 24,33 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 20,0 млн. руб., краевого бюджета – 202,0 тыс. руб. и городского бюджета – 4,13 млн. руб., 2020г. – 40,43 млн. руб., 2021г. – 156,36 млн. руб.;

    - «Строительство детского сада-ясли в квартале 2033 г. Барнаула» планируется финансирование на 2019г. в сумме 24,95 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 20,0 млн. руб., краевого бюджета – 202,0 тыс. руб. и городского бюджета – 4,75 млн. руб., 2020г. – 60,64 млн. руб., 2021г. – 179,15 млн. руб.

- Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа - города Барнаула на 2017-2020 годы»:

Управлением в 2018 году завершено строительство следующих инвестиционных проектов:

    - «Строительство систем доочистки питьевой воды на артезианском водозаборе по адресу: п. Черницк, ул. Школьная, 18а» финансирование в 2018г. за счет средств городского бюджета составило в сумме 5,50 млн. руб.;

    - «Строительство систем доочистки питьевой воды на артезианском водозаборе по адресу: п. Мохнатушка, ул. Нагорная, 26» финансирование в 2018г. за счет средств городского бюджета составило в сумме 5,89 млн. руб.;

В настоящее время Управлением ведется строительство инвестиционного проекта:

    - «Строительство систем доочистки питьевой воды на артезианском водозаборе по адресу: п. Бельмесево, ул. Обская, 4» финансирование в 2018г. за счет средств городского бюджета составило в сумме 172,86 тыс. руб., планируется на 2019г. – 4,5 млн. руб.;

Срок окончания реализации инвестиционного проекта: октябрь 2019 года.

На стадии проектирования находятся следующие инвестиционные проекты:

    - «Строительство систем доочистки питьевой воды на артезианском водозаборе по адресу: п. Бельмесево, ул. Кленовая, 7б» финансирование в 2018г. за счет средств городского бюджета составило в сумме 236,37 тыс. руб., планируется на 2019г. – 1,5 млн. руб., 2020г. – 6,0 млн. руб.;

    - «Строительство систем доочистки питьевой воды на артезианском водозаборе по адресу: п. Березовка, ул. Центральная, 6» планируется финансирование на 2019г. за счет средств городского бюджета в сумме 1,5 млн. руб., 2020г. – 6,0 млн. руб.;

    - «Строительство систем доочистки питьевой воды на артезианском водозаборе по адресу: п. Научный Городок, ул. Научный городок, 58» планируется финансирование на 2019г. за счет средств городского бюджета в сумме 500,0 тыс. руб., 2020г. – 1,0 млн. руб., 2021г. – 7,0 млн. руб.

- Губернаторская Программа перечень 85 особо значимых социальных строек и объектов, ввод в эксплуатацию которых приурочен к 85-летию образования Алтайского края:

    - «Строительство детского сада-ясли в квартале 2011 г. Барнаула» финансирование в 2018г. составило в сумме 95,10 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 83,11 млн. руб., краевого бюджета – 6,25 млн. руб. и городского бюджета – 5,74 млн. руб., планируется на 2019г. – 102,30 млн. руб.;

    - «Строительство средней школы в квартале 2006а г. Барнаула» финансирование в 2018г. составило в сумме 73,31 млн. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета – 36,20 млн. руб. и городского бюджета – 37,11 млн. руб., планируется на 2019г. – 250,36 млн. руб.;

    - «Строительство средней школы в квартале 2023 г. Барнаула» финансирование в 2018г. за счет средств городского бюджета составило в сумме 4,90 млн. руб., планируется на 2019г. – 103,0 млн. руб., 2020г. – 364,09 млн. руб.;

    - «Строительство пристройки к зданию МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №98", расположенному по адресу: г. Барнаул, с.Власиха, ул. Ракитная, 2» планируется финансирование на 2019г. в сумме 40,0 млн. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета – 30,0 млн. руб. и городского бюджета – 10,0 млн. руб., 2020г. – 10,0 млн. руб., 2021г. – 15,54 млн. руб.

- Постановление Администрации Алтайского края от 11.01.2016 №7 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения в Алтайском крае» на 2016-2025 годы»:

Управлением в 2018 году завершено строительство инвестиционного проекта:

    - «Строительство средней школы в квартале 2008 г. Барнаула» финансирование в 2018г. составило в сумме 391,02 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 312,39 млн. руб., краевого бюджета – 40,77 млн. руб. и городского бюджета – 37,86 млн. руб.;

На стадии проектирования находятся следующие инвестиционные проекты:

    - «Средняя школа по ул. Декоративной, 61а в микрорайоне "Спутник"» планируется финансирование на 2019г. за счет средств городского бюджета в сумме 5,25 млн. руб., 2020г. – 28,0 млн. руб., 2021г. – 27,0 млн. руб.;

    - «Строительство пристройки к зданию МБОУ "Лицей №121", расположенному по адресу: г. Барнаул, ул. Взлетная, 28» планируется финансирование на 2019г. за счет средств городского бюджета в сумме 1,0 млн. руб., 2020г. – 25,0 млн. руб., 2021г. – 40,54 млн. руб.;

    - «Строительство пристройки к зданию МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №127", расположенному по адресу: г. Барнаул, проезд Северный Власихинский, 64» планируется финансирование на 2019г. за счет средств городского бюджета в сумме 1,0 млн. руб., 2020г. – 5,0 млн. руб., 2021г. – 20,0 млн. руб.;

    - «Строительство пристройки к зданию МБОУ "Гимназия №5", расположенному по адресу: г.Барнаул, пос. Южный, ул. Чайковского, 31» планируется финансирование на 2019г. за счет средств городского бюджета в сумме 1,0 млн. руб., 2020г. – 8,0 млн. руб., 2021г. – 25,0 млн. руб.

- Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)»:

В 2018 году завершена реализация инвестиционного проекта:

    - «Комплекс «Нагорный парк». Комплексное благоустройство берегоукрепления реки Оби и территории Нагорного парка» (I этап)» финансирование в 2018г. за счет средств городского бюджета составило в сумме 1,92 млн. руб.

- Муниципальная программа «Развитие культуры города Барнаула на 2015-2019 годы»:

В 2018 году завершена реализация инвестиционного проекта:

    - Капитальный ремонт МБУК "Дворец культуры города Барнаула» финансирование на 2018г. за счет средств городского бюджета составило в сумме 30,25 млн. руб.

- Муниципальная программа «Благоустройство, экологическая безопасность и природопользование города Барнаула на 2015-2040 годы»:

В 2018 году завершена реализация инвестиционного проекта:

    - «Комплекс «Нагорный парк». «Комплексное благоустройство берегоукрепления реки Оби и территории Нагорного парка», (III этап) финансирование в 2018г. составило в сумме 41,77 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 36,80 млн. руб., краевого бюджета – 2,77 млн. руб. и городского бюджета – 2,20 млн. руб.;

    - «Комплекс «Нагорный парк». «Комплексное благоустройство берегоукрепления реки Оби и территории Нагорного парка», (III этап) (благоустройство склонов) финансирование в 2018г. составило в сумме 11,57 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 10,11 млн. руб., краевого бюджета – 760,60 тыс. руб. и городского бюджета – 705,71 тыс. руб.

- Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Барнаула на 2015–2023 годы»:

    - «Строительство воинского кладбища» планируется финансирование на 2019г. за счет средств городского бюджета в сумме 7,0 млн. руб., 2020г. – 7,0 млн. руб., 2021г. – 22,90 млн. руб.;

Показатели целевых программ деятельности Управления представлены в приложении №2.

Основными показателями не программной деятельности Управления являются:

- количество выявленных нарушений Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при проведении процедур размещения муниципального заказа с последующим исполнением соответствующих муниципальных контрактов в 2018 году нарушения отсутствуют;

- размер экономии бюджетных средств в результате проведения                        30 процедур размещения муниципального заказа в 2018 году составил в сумме 47,27 млн. руб., планируется на 2019 год в сумме 25,0 млн. руб., а 2020-2022гг. ежегодно по 20,0 млн. руб. соответственно;

- сумма бюджетных ассигнований, направленных на разработку проектно-сметной документации по 19 объектам капитального строительства в 2018 году составила в сумме 20,97 млн. руб., планируется на 2019 год в сумме 28,88 млн. руб., а 2020-2022гг. ежегодно по 20,0 млн. руб. соответственно.

Показатели не целевых программ деятельности Управления представлены в приложении №3.

Раздел 3. Результативность бюджетных расходов

В результате работы Управления за период с 2018-2022гг. в рамках реализации федеральных, краевых и муниципальных программ в области капитального строительства будут решены следующие задачи:

- Соблюдение Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998г. №145-ФЗ при реализации на территории города адресных инвестиционных программ федерального, краевого и городского уровней.

- Соблюдение Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при проведении процедур размещения муниципального заказа с последующим исполнением соответствующих муниципальных контрактов.

- Экономия бюджетных средств при проведении процедур размещения муниципального заказа в сумме 132,27 млн. руб.

- В 2018 году введены в эксплуатацию следующие объекты:

Образовательный кластер в квартале 2008 г. Барнаула:

- Средняя школа на 550 учащихся;

- Крытый бассейн площадью 859,4 кв.м.

Объекты муниципального управления:

- Капитальный ремонт МБУК "Дворец культуры города Барнаула" площадью 955,5 кв.м.

Объекты инженерной инфраструктуры:

- «Проектирование и строительство систем водоочистки питьевой воды на водозаборах, находящихся на территории, подведомственной Центральной сельской администрации» находящейся по адресу: пос. Ягодное, пер.Школьный, 5а мощностью 20 м.куб./час;

- «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под малоэтажное жилищное строительство в п. Научный Городок. Система водоснабжения» протяженностью 6,01 км.

Объекты благоустройства:

- «Комплекс «Нагорный парк». Комплексное благоустройство берегоукрепления реки Оби и территории Нагорного парка» (III этап)» площадью 14,2 га.

Объекты жилищно-коммунального хозяйства:

- «Строительство систем доочистки питьевой воды на артезианском водозаборе по адресу: п. Черницк, ул. Школьная, 18а» мощностью 20 м.куб./час;

- «Строительство систем доочистки питьевой воды на артезианском водозаборе по адресу: п. Мохнатушка, ул. Нагорная, 26» мощностью 25 м.куб./час.

За период с 2019-2022гг. позволит осуществить ввод в эксплуатацию следующих объектов:

Образовательный кластер в квартале 2006а г. Барнаула:

- Средняя школа на 550 учащихся;

- Детского сада-ясли на 275 мест.

Образовательный кластер в квартале 2023 г. Барнаула:

- Средняя школа на 550 учащихся;

- Крытый бассейн площадью 949,2 кв.м.;

- Детского сада-ясли на 330 мест.

Объекты школьного образования:

- «Средняя школа по ул. Декоративной, 61а в микрорайоне "Спутник"» на 550 учащихся;

- «Строительство пристройки к зданию МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №98", расположенному по адресу: г.Барнаул, с.Власиха, ул. Ракитная, 2» на 400 мест.

Объекты дошкольного образования:

- «Строительство детского сада-ясли в квартале 2009а» на 330 мест;

- «Строительство детского сада-ясли в квартале 2010» на 280 мест;

- «Строительство детского сада-ясли в квартале 2009» на 280 мест;

- «Строительство детского сада-ясли в квартале 2033» на 330 мест;

- «Строительство детского сада-ясли по адресу: г.Барнаул, с. Власиха ул.Первомайская,57» на 280 мест;

- «Строительство детского сада-ясли по адресу: г.Барнаул, ул.Фурманова,22» на 140 мест;

- «Многоэтажный жилой дом с объектами общественного назначения со встроенно-пристроенным детским садом на участке, прилегающем к юго-западной границе земельного участка по адресу: г.Барнаул, ул. Папанинцев,119. II этап - Встроенно-пристроенный детский сад" (завершение строительства)» на 60 мест.

Объекты жилищно-коммунального хозяйства:

- Строительство 4 систем доочистки питьевой воды на артезианских водозаборах.

Объекты муниципального управления:

- «Строительство воинского кладбища» площадью 4,6 га.

- Завершить разработку проектно-сметной документации и получить положительные заключения государственной экспертизы для строительства объектов социально-культурного, коммунально-бытового назначения и иных объектов городской инфраструктуры на сумму               109,85 млн. руб.

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации                            от 31.07.1998г. №145-ФЗ и Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ в ходе реализации государственных, муниципальных и адресных инвестиционных программ федерального, краевого и городского уровней за 2018 год освоено бюджетных средств в сумме 1 011,92 млн. руб.

В результате проведено 30 процедур размещения муниципального заказа на строительство и проектирование объектов капитального строительства. При этом экономия бюджетных средств составила в сумме 47,27 млн. руб., а расходные обязательства Управления в сумме 11,87 млн. руб. или 1,17% от общего объема выделенных бюджетных ассигнований.

Начальник Управления 			                                             С.А.Чаузова