ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Управления единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула

за 2017 год

Раздел 1. Цели, задачи и показатели деятельности

Доклад подготовлен в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Барнаула до 2025 года утвержденной решением Барнаульской городской Думы от 19.12.2013г. №234.

Главной задачей градостроительства является создание удобной для проживания и ведения бизнеса городской среды, обеспечивающей удовлетворение быстро изменяющихся требований жителей и хозяйствующих субъектов в части доступности жилья, работы, услуг социальной сферы, средств транспорта, связи, инженерного обеспечения и другого. В этой связи градостроительство должно отвечать долговременным интересам жителей города в развитии и использовании городского пространства для общего блага.

Основной целью Управления является осуществление от имени администрации города функций муниципального заказчика и главного распорядителя бюджетных средств по объектам капитального строительства.

Тактическими задачами Управления являются:

- Соблюдение Бюджетного Кодекса Российской Федерации от 31.07.1998г. №145-ФЗ при реализации на территории города Барнаула государственных, муниципальных и адресных инвестиционных программ федерального, краевого и городского уровней;

- Организация проведение процедур размещение муниципального заказа на строительство и проектирование объектов капитального строительства в соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- Подготовка проектно-сметной документации на строительство объектов, включенных в инвестиционные программы.

Показателями характеризующие соответствующие тактические задачи являются:

- Количество выявленных нарушений Федерального Закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при проведении процедур размещения муниципального заказа с последующим исполнением соответствующих муниципальных контрактов;

- Количество организованных процедур размещение муниципального заказа на строительство и проектирование объектов капитального строительства в соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- Ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства в рамках реализации на территории города государственных, муниципальных и адресных инвестиционных программ;

- Количество подготовленной проектно-сметной документации для строительства объектов, включенных в инвестиционные программы.

Значение основных показателей деятельности Управления приведены в приложении №1.

Раздел 2. Целевые программы и не программная деятельность

Основной задачей Управления является реализация на территории города Барнаула федеральных, краевых и муниципальных программ в области капитального строительства в соответствии с действующим законодательством.

Управлением на территории города Барнаула реализуются следующие государственные и муниципальные программы:

- Муниципальная программа «Газификация города Барнаула на 2015-2019 годы»:

  - На строительство газораспределительных сетей и котельных на природном газе направлена сумма бюджетных ассигнований за счет средств городского бюджета в 2017г. составила в сумме 100,93 тыс. руб.

- Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа - города Барнаула на 2017-2020 годы»:

  - «Строительство систем доочистки питьевой воды на артезианском водозаборе по адресу: п. Бельмесево, ул. Обская, 4» финансирование в 2017г. за счет средств городского бюджета составило в сумме 965,73 тыс. руб., планируется на 2019г. – 7,0 млн. руб.;

  - «Строительство систем доочистки питьевой воды на артезианском водозаборе по адресу: п. Черницк, ул. Школьная, 18а» финансирование в 2017г. за счет средств городского бюджета составило в сумме 784,34 тыс. руб., планируется на 2018г. – 7,0 млн. руб.;

  - «Строительство систем доочистки питьевой воды на артезианском водозаборе по адресу: п. Черницк, ул. Пионерская, 17б» финансирование в 2017г. за счет средств городского бюджета составило в сумме 311,40 тыс. руб.;

  - «Строительство систем доочистки питьевой воды на артезианском водозаборе по адресу: п. Мохнатушка, ул. Нагорная, 26» финансирование в 2017г. за счет средств городского бюджета составило в сумме 846,75 тыс. руб., планируется на 2018г. – 7,0 млн. руб.;

  - «Строительство систем доочистки питьевой воды на артезианском водозаборе по адресу: п. Бельмесево, ул. Кленовая, 7б» планируется финансирование на 2019г. за счет средств городского бюджета в сумме 7,0   млн. руб.

- Губернаторская Программа перечень 80 особо значимых социальных строек и объектов, ввод в эксплуатацию которых приурочен к 80-летию образования Алтайского края:

  - «Строительство средней школы на 550 учащихся с бассейном в квартале 2001» финансирование в 2017г. за счет средств городского бюджета составило в сумме 8,96 млн. руб.;

  - «Строительство средней школы на 550 учащихся с бассейном в квартале 2034» финансирование в 2017г. составило в сумме 360,91 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 316,98 млн. руб., краевого бюджета – 31,35 млн. руб. и городского бюджета – 12,58 млн. руб.

- Постановление Администрации Алтайского края от 11.01.2016 №7 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения в Алтайском крае» на 2016-2025 годы»:

  - «Строительство средней школы в квартале 2008 г. Барнаула» финансирование в 2017г. составило в сумме 69,14 млн. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета – 50,0 млн. руб. и городского бюджета – 19,14     млн. руб., планируется на 2018г. – 395,93 млн. руб.;

  - «Строительство средней школы в квартале 2006а г. Барнаула» финансирование в 2017г. за счет средств городского бюджета составило в сумме 5,32 млн. руб., планируется на 2018г. – 75,06 млн. руб., 2019г. – 252,89 млн. руб.;

  - «Строительство средней школы в квартале 2023 г. Барнаула» финансирование в 2017г. за счет средств городского бюджета составило в сумме 150,0 тыс. руб., планируется на 2018г. – 4,95 млн. руб., 2019г. – 100,00 млн. руб., 2020г. – 369,93 млн. руб.;

  - «Строительство пристройки к зданию МБОУ "Лицей №121", расположенному по адресу: г. Барнаул, ул. Взлетная, 28» финансирование в 2017г. за счет средств городского бюджета составило в сумме 2,02 млн. руб.;

  - «Строительство пристройки к зданию МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №127", расположенному по адресу: г. Барнаул, проезд Северный Власихинский, 64» финансирование в 2017г. за счет средств городского бюджета составило в сумме 1,66 млн. руб.;

  - «Строительство пристройки к зданию МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №98", расположенному по адресу: г. Барнаул, с.Власиха, ул. Ракитная, 2» финансирование в 2017г. за счет средств городского бюджета составило в сумме 3,79 млн. руб.;

  - «Строительство пристройки к зданию МБОУ "Гимназия №5", расположенному по адресу: г.Барнаул, пос. Южный, ул. Чайковского, 31» финансирование в 2017г. за счет средств городского бюджета составило в сумме 3,90 млн. руб.

- Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)»:

  - «Комплекс «Торгово-культурная зона с пешеходной улицей». Берегоукрепление реки Обь» финансирование в 2017г. за счет средств городского бюджета составило в сумме 6,79 млн. руб.;

  - «Комплекс «Конгрессно-выставочный центр "Барнаул"». Магистральные сети электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения. Формирование земляного сооружения» финансирование в 2017г. за счет средств городского бюджета составило в сумме 238,05 тыс. руб.;

  - «Комплекс «Нагорный парк». Комплексное благоустройство берегоукрепления реки Оби и территории Нагорного парка» (I этап)» финансирование в 2017г. за счет средств городского бюджета составило в сумме 36,71 млн. руб., планируется на 2018г. – 674,75 тыс. руб.

- Муниципальная программа «Развитие культуры города Барнаула на 2015-2019 годы»:

  - «Сохранение объекта культурного наследия регионального значения: "Ботанический сад" по адресу: г.Барнаул, проспект Социалистический, 11» финансирование в 2017г. за счет средств городского бюджета составило в сумме 15,46 млн. руб.;

  - Капитальный ремонт МБУК "Дворец культуры города Барнаула" планируется финансирование на 2018г. за счет средств городского бюджета в сумме 34,86 млн. руб.

- Муниципальная программа «Благоустройство, экологическая безопасность и природопользование города Барнаула на 2015-2040 годы»:

  - «Комплекс «Нагорный парк». «Комплексное благоустройство берегоукрепления реки Оби и территории Нагорного парка», (II этап) финансирование в 2017г. составило в сумме 72,71 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 64,70 млн. руб., краевого бюджета – 6,40    млн. руб. и городского бюджета – 1,61 млн. руб.;

  - «Комплекс «Нагорный парк». «Комплексное благоустройство берегоукрепления реки Оби и территории Нагорного парка», (III этап) планируется финансирование на 2018г. в сумме 68,0 млн. руб.

- Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Барнаула на 2015–2023 годы»:

  - «Строительство мемориального кладбища для захоронения умерших участников Великой отечественной войны города Барнаула» планируется финансирование на 2018г. за счет средств городского бюджета в сумме 7,7   млн. руб., 2019г. – 7,0 млн. руб., 2020г. – 7,0 млн. руб.;

  - «Строительство и реконструкция объектов благоустройства на кладбищах» планируется финансирование на 2018г. за счет средств городского бюджета в сумме 200,0 тыс. руб., 2019г. – 2,38 млн. руб.

Показатели целевых программ деятельности Управления представлены в приложении №2.

Основными показателями не программной деятельности Управления являются:

  - количество выявленных нарушений Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при проведении процедур размещения муниципального заказа с последующим исполнением соответствующих муниципальных контрактов в 2017 году нарушения отсутствуют;

  - размер экономии бюджетных средств в результате проведения                        20 процедур размещения муниципального заказа в 2017 году составил в сумме 11,93 млн. руб., планируется на 2018-2021гг. ежегодно по 10,0 млн. руб. соответственно;

  - сумма бюджетных ассигнований, направленных на разработку проектно-сметной документации по 16 объектам капитального строительства в 2017 году составила в сумме 26,97 млн. руб., планируется на 2018-2021гг. ежегодно по 10,0 млн. руб. соответственно.

Показатели не целевых программ деятельности Управления представлены в приложении №3.

Раздел 3. Результативность бюджетных расходов

В результате работы Управления за период с 2017-2021гг. в рамках реализации федеральных, краевых и муниципальных программ в области капитального строительства будут решены следующие задачи:

- Соблюдение Бюджетного Кодекса Российской Федерации от 31.07.1998г. №145-ФЗ при реализации на территории города адресных инвестиционных программ федерального, краевого и городского уровней;

- Соблюдение Федерального Закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при проведении процедур размещения муниципального заказа с последующим исполнением соответствующих муниципальных контрактов;

- Экономия бюджетных средств при проведении процедур размещения муниципального заказа в сумме 51,93 млн. руб.;

- В 2017 году введены в эксплуатацию следующие объекты:

Образовательный кластер в квартале 2034:

  - Средняя школа на 550 учащихся;

  - Крытый бассейн площадью 927,0 кв.м.;

  - Гараж площадью 138,6 кв.м.

Объекты муниципального управления:

  - «Здание МБУК «Дворец культуры «Южный», расположенное по адресу: Алтайский край, г.Барнаул, ул. Чайковского, 21. Реконструкция крыши» площадью 2 320,50 кв.м.

Объекты инженерной инфраструктуры:

  - «Комплекс «Торгово-культурная зона с пешеходной улицей». Берегоукрепление реки Обь» протяженностью 514 м.

Объекты газоснабжения:

  - «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под малоэтажное жилищное строительство в п. Научный Городок. Система газоснабжения» протяженностью 4 705,82 м.;

  - «Распределительный газопровод и ГРП в квартале улиц Малахова, Покровской, проездов Мирный 1-й, 4-й Ленинского района г. Барнаула Алтайского края» протяженностью 82 м.

За период с 2018-2021гг. позволит осуществить ввод в эксплуатацию следующих объектов:

Образовательный кластер в квартале 2008 г. Барнаула:

  - Средняя школа на 550 учащихся;

  - Крытый бассейн площадью 949,2 кв.м.;

  - Гараж площадью 131,8 кв.м.

Образовательный кластер в квартале 2006а г. Барнаула:

  - Средняя школа на 550 учащихся.

Образовательный кластер в квартале 2023 г. Барнаула:

  - Средняя школа на 550 учащихся;

  - Крытый бассейн площадью 949,2 кв.м.;

  - Гараж площадью 131,8 кв.м.

Объекты жилищно-коммунального хозяйства:

  - Строительство 4 систем доочистки питьевой воды на артезианских водозаборах;

  - «Проектирование и строительство систем водоочистки питьевой воды на водозаборах, находящихся на территории, подведомственной Центральной сельской администрации» пос. Ягодное площадью 20 кв.м.;

  - «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под малоэтажное жилищное строительство в п. Научный Городок. Система водоснабжения» протяженностью 3,35 км.

Объекты благоустройства:

  - «Комплекс «Нагорный парк». Комплексное благоустройство берегоукрепления реки Оби и территории Нагорного парка» (I, II, III этап)» площадью 14,2 га;

  - «Сохранение объекта культурного наследия регионального значения: "Ботанический сад" по адресу: г.Барнаул, проспект Социалистический, 11» протяженностью 440 м.;

  - «Строительство мемориального кладбища для захоронения умерших участников Великой отечественной войны города Барнаула» площадью 4,6 га.

Объекты муниципального управления:

  - Капитальный ремонт МБУК "Дворец культуры города Барнаула" площадью 955,5 кв.м.

- Завершить разработку проектно-сметной документации и получить положительные заключения государственной экспертизы для строительства объектов социально-культурного, коммунально-бытового назначения и иных объектов городской инфраструктуры на сумму               66,97 млн. руб.

Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации                            от 31.07.1998г. №145-ФЗ и Федеральным Законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ в ходе реализации государственных, муниципальных и адресных инвестиционных программ федерального, краевого и городского уровней за 2017 год освоено бюджетных средств в сумме 621,78 млн. руб.

В результате проведено 20 процедур размещения муниципального заказа на строительство и проектирование объектов капитального строительства. При этом экономия бюджетных средств составила в сумме 11,93 млн. руб., а расходные обязательства Управления в сумме 10,92 млн. руб. (без учета земельного налога) или 1,76% от общего объема выделенных бюджетных ассигнований.

Начальник Управления 			                                             С.А.Чаузова