ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Управления единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула

за 2022 год

Раздел 1. Цели, задачи и показатели деятельности

Доклад подготовлен в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Барнаула до 2025 года утвержденной решением Барнаульской городской Думы от 19.12.2013г. №234.

Главной задачей градостроительства является создание удобной для проживания и ведения бизнеса городской среды, обеспечивающей удовлетворение быстро изменяющихся требований жителей и хозяйствующих субъектов в части доступности жилья, работы, услуг социальной сферы, средств транспорта, связи, инженерного обеспечения и другого. В этой связи градостроительство должно отвечать долговременным интересам жителей города в развитии и использовании городского пространства для общего блага.

Основной целью Управления является осуществление от имени администрации города функций муниципального заказчика и главного распорядителя бюджетных средств по объектам капитального строительства.

Тактическими задачами Управления являются:

- Соблюдение Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998г. №145-ФЗ при реализации на территории города Барнаула государственных и муниципальных программ, а также адресных инвестиционных программ федерального, краевого и городского уровней;

- Организация проведение процедур размещение муниципального заказа на строительство и проектирование объектов капитального строительства в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- Подготовка проектно-сметной документации на строительство объектов, включенных в инвестиционные программы.

Показателями характеризующие соответствующие тактические задачи являются:

- Количество выявленных нарушений Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при проведении процедур размещения муниципального заказа с последующим исполнением соответствующих муниципальных контрактов;

- Количество организованных процедур размещение муниципального заказа на строительство и проектирование объектов капитального строительства в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- Ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства в рамках реализации на территории города государственных и муниципальных программ, а также адресных инвестиционных программ;

- Количество подготовленной проектно-сметной документации для строительства объектов, включенных в инвестиционные программы.

Значение основных показателей деятельности Управления приведены в приложении №1.

Раздел 2. Целевые программы и не программная деятельность

Основной задачей Управления является реализация на территории города Барнаула федеральных, краевых и муниципальных программ в области капитального строительства в соответствии с действующим законодательством.

Управлением на территории города Барнаула реализуются следующие государственные и муниципальные программы:

- Постановление Правительства Алтайского края от 13.12.2019 №494 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Развитие образования в Алтайском крае:

Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования в Алтайском крае":

Управлением в 2022 году завершено строительство инвестиционного проекта:

  - «Строительство детского сада-ясли в квартале 2033 г.Барнаула» финансирование в 2022г. составило в сумме 133,40 млн. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета – 90,53 млн. руб. и городского бюджета –             42,87 млн. руб.

Управлением в 2022 году начато строительство инвестиционного проекта:

  - «Строительство детского дошкольного учреждения на 330 мест (строительный №8, квартал 2038) по адресу: город Барнаул, тракт Павловский, 170» финансирование в 2022г. составило в сумме 117,47 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 69,98 млн. руб., краевого бюджета – 24,01 млн. руб. и городского бюджета – 23,48 млн. руб., планируется финансирование на 2023г. в сумме 187,50 млн. руб.

Подпрограмма 7 "Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения в Алтайском крае":

Управлением в 2022 году начато строительство инвестиционного проекта:

  - «Строительство средней школы в квартале 2011 г.Барнаула» финансирование в 2022г. составило в сумме 141,02 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 72,01 млн. руб., краевого бюджета –           55,21 млн. руб. и городского бюджета – 13,80 млн. руб., планируется финансирование на 2023г. в сумме 316,28 млн. руб., 2024г. – 436,56 млн. руб.

- Постановление Правительства Алтайского края от 27.04.2018 №146 «Об утверждении перечня 85 особо значимых социальных объектов, ввод в эксплуатацию которых приурочен к 85-летию образования Алтайского края»:

Управлением в 2023 году будет продолжено строительство инвестиционного проекта:

  - «Строительство пристройки к зданию МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №98», расположенному по адресу: г.Барнаул, с.Власиха, ул.Ракитная, 2» финансирование в 2022г. составило в сумме            135,41 млн. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета –                           100,0 млн. руб. и городского бюджета - 35,41 млн. руб., планируется финансирование на 2023г. в сумме 191,15 млн. руб.

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.04.2020 №928-р «Об утверждении индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края на 2020-2024 годы»:

Управлением в 2023 году будет продолжено строительство инвестиционного проекта:

  - «Средняя школа по ул. Декоративной, 61а в микрорайоне «Спутник»» финансирование в 2022г. составило в сумме 349,40 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 297,0 млн. руб., краевого бюджета – 49,0 млн. руб. и городского бюджета – 3,4 млн. руб., планируется финансирование на 2023г. в сумме 7,0 млн. руб.

- Постановление Правительства Алтайского края от 26.03.2020 №130 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае»:

Управлением в 2022 году завершено строительство инвестиционного проекта:

  - «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Алтайский край, г.Барнаул, ул.Взлетная, 2в» финансирование в 2022г. составило в сумме 27,04 млн. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета – 16,00 млн. руб. и городского бюджета – 11,04 млн. руб.

- Постановление администрации города Барнаула от 07.08.2014 №1708 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры города Барнаула на 2015-2024 годы":

Управлением в 2022 году завершено строительство инвестиционного проекта:

5.1. «Выполнение комплекса работ по изготовлению и установке стелы "Город трудовой доблести" на территории Нагорного парка (на верхней площадке с видом на реку Обь, напротив улицы Гвардейской)» финансирование в 2022г. составило в сумме 70,84 млн. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета (дотации) – 16,70 млн. руб. и городского бюджета – 54,14 млн. руб.

Показатели целевых программ деятельности Управления представлены в приложении №2.

Основными показателями не программной деятельности Управления являются:

- количество выявленных нарушений Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при проведении процедур размещения муниципального заказа с последующим исполнением соответствующих муниципальных контрактов в 2022 году нарушения отсутствуют;

- размер экономии бюджетных средств в результате проведения                         7 процедур размещения муниципального заказа в 2022 году составил в сумме                        48,4 млн. руб., планируется на 2023 год в сумме 20,0 млн. руб., а 2024-2026гг. ежегодно по 15,0 млн. руб. соответственно;

- сумма бюджетных ассигнований, направленных на разработку проектно-сметной документации по 15 объектам капитального строительства в 2022 году составила в сумме 58,8 млн. руб., планируется на 2023 год в сумме                   24,1 млн. руб., а 2024-2026гг. ежегодно по 15,0 млн. руб. соответственно.

Показатели не целевых программ деятельности Управления представлены в приложении №3.

Раздел 3. Результативность бюджетных расходов

В результате работы Управления за период с 2022-2026гг. в рамках реализации федеральных, краевых и муниципальных программ в области капитального строительства будут решены следующие задачи:

- Соблюдение Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998г. №145-ФЗ при реализации на территории города адресных инвестиционных программ федерального, краевого и городского уровней.

- Соблюдение Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при проведении процедур размещения муниципального заказа с последующим исполнением соответствующих муниципальных контрактов.

- Экономия бюджетных средств при проведении процедур размещения муниципального заказа в сумме 113,4 млн. руб.

- В 2022 году введены в эксплуатацию следующие объекты:

Объекты дошкольного образования:

- «Строительство детского сада-ясли в квартале 2033» на 330 мест.

Объекты культуры:

- «Выполнение комплекса работ по изготовлению и установке стелы "Город трудовой доблести" на территории Нагорного парка (на верхней площадке с видом на реку Обь, напротив улицы Гвардейской)».

За период с 2023-2026гг. позволит осуществить ввод в эксплуатацию следующих объектов:

Объекты школьного образования:

- «Средняя школа по ул. Декоративной, 61а в микрорайоне "Спутник"» на 550 учащихся;

- «Строительство средней школы в квартале 2011 г.Барнаула» на                      550 учащихся;

- «Строительство пристройки к зданию МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №98", расположенному по адресу: г.Барнаул, с.Власиха, ул. Ракитная, 2» на 400 мест.

Объекты дошкольного образования:

- «Строительство детского дошкольного учреждения на 330 мест (строительный №8, квартал 2038) по адресу: город Барнаул, тракт Павловский, 170».

Объекты спорта:

- «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Алтайский край, г.Барнаул, ул.Взлетная, 2в» площадью 1 231,21 кв.м.

Объекты инженерной инфраструктуры (благоустройство улиц):

- «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под малоэтажное строительство в п. Научный Городок» протяженностью             3 957,8 метров.

- Завершить разработку проектно-сметной документации и получить положительные заключения государственной экспертизы для строительства объектов социально-культурного, коммунально-бытового назначения и иных объектов городской инфраструктуры на сумму 127,9 млн. руб.

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации                            от 31.07.1998г. №145-ФЗ и Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ в ходе реализации государственных, муниципальных и адресных инвестиционных программ федерального, краевого и городского уровней за 2022 год освоено бюджетных средств в сумме 1,054 млрд. руб.

По итогам 2022 года Управлением проведено 7 процедур размещения муниципального заказа на строительство и проектирование объектов капитального строительства. При этом экономия бюджетных средств составила в сумме 48,4 млн. руб., а расходные обязательства на содержание аппарата   Управления составили в сумме 23,3 млн. руб. или 2,2% от общего объема профинансированных бюджетных ассигнований.

Начальник Управления 			                                             С.А.Чаузова