ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Управления единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула

за 2013 год

Раздел 1. Цели, задачи и показатели деятельности

Доклад подготовлен в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Барнаула до 2025 года утвержденной решением Барнаульской городской Думы №234 от 19.12.2013г.

Главной задачей градостроительства является создание удобной для проживания и ведения бизнеса городской среды, обеспечивающей удовлетворение быстро изменяющихся требований жителей и хозяйствующих субъектов в части доступности жилья, работы, услуг социальной сферы, средств транспорта, связи, инженерного обеспечения и другого. В этой связи градостроительство должно отвечать долговременным интересам жителей города в развитии и использовании городского пространства для общего блага.

Основной целью Управления является осуществление от имени администрации города функций муниципального заказчика и главного распорядителя бюджетных средств по объектам капитального строительства.

Тактическими задачами Управления являются:

- Соблюдение Бюджетного Кодекса Российской Федерации от 31.07.1998г. №145-ФЗ при реализации на территории города Барнаула целевых (ведомственных) и адресных инвестиционных программ федерального, краевого и городского уровней;

- Организация проведение процедуры размещение муниципального заказа на строительство и проектирование объектов капитального строительства в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- Подготовка проектно-сметной документации на строительство объектов, включенных в инвестиционные программы.

Показателями характеризующие соответствующие тактические задачи являются:

- Количество выявленных нарушений Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при проведении процедуры размещения муниципального заказа с последующим исполнением данных муниципальных контрактов;

- Количество организованных процедур размещение муниципального заказа на строительство и проектирование объектов капитального строительства в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- Ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства в рамках реализации на территории города целевых (ведомственных) и адресных инвестиционных программ;

- Количество подготовленной проектно-сметной документации для строительства объектов, включенных в инвестиционные программы.

Значение основных показателей деятельности Управления приведены в Приложение №1.

Раздел 2. Целевые программы и не программная деятельность

Основной задачей Управления является реализация на территории города Барнаула федеральных, краевых и муниципальных целевых (ведомственных) программ в области капитального строительства в соответствии с действующим законодательством.

Управлением на территории города Барнаула реализуются следующие целевые (ведомственные) программы:

- Ведомственная целевая программа "Обеспечение населения Алтайского края питьевой водой на 2011-2013гг.":

  - «Строительство водонапорных башен на 4 водозаборах (с.Власиха-2, пос.Пригородный-1, с.Лебяжье-1)» финансирование в 2013г. за счет средств краевого и городского бюджетов составила в сумме 3,03 млн. руб.

- Долгосрочная целевая программа «Газификация города Барнаула на 2012-2014 годы»:

  - Сумма бюджетных ассигнований направленных на строительство газовых сетей и перевод котельных на природный газ за счет средств городского бюджета в 2013г. составила в сумме 23,12 млн. руб., планируется на 2014г. – 23,30 млн. руб.

- О дополнительных мерах поддержки пострадавших участников долевого строительства жилья в соответствии с постановлением Администрации Алтайского края №479 от 29.08.2011г.:

  - «Строительство жилых домов (ЖСК "Дольщик-4"), в том числе разработка проектно-сметной документации» финансирование в 2013г. за счет средств краевого, городского бюджетов и внебюджетных источников в сумме 169,73 млн. руб., планируется на 2014г. – 183,70 млн. руб.

- Реализация комплексных программ поддержки и развития дошкольных образовательных учреждений на территории Алтайского края в соответствии с постановлением Администрации Алтайского края №426 от 11.08.2012г.:

  - «Реконструкция здания МДОУ "Детский сад №25" по              ул.Водопроводной, 95» финансирование в 2013г. за счет средств краевого и  городского бюджетов в сумме 44,96 млн. руб.;

  - «Строительство детского ясли-сада на 330 мест в квартале 2034» финансирование в 2013г. за счет средств краевого и  городского бюджетов в сумме 25,41 млн. руб.

- Реализацию мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования за счет субсидий федерального бюджета в соответствии с распоряжением Администрации Алтайского края №416-р от 31.10.2013г.:

  - «Реконструкция детского сада по ул.Юрина, 307а» финансирование в 2013г. за счет средств федерального и городского бюджетов составила в сумме 187,98 млн. руб.;

  - «Строительство детского яслей-сада в квартале 2018 г.Барнаула» финансирование в 2013г. за счет средств федерального и городского бюджетов составила в сумме 200,35 млн. руб., планируется на 2014г. – 115,26 тыс. руб.;

  - «Строительство детского сада-яслей на 330 мест в квартале 2008» финансирование в 2013г. за счет средств федерального и городского бюджетов составила в сумме 135,62 млн. руб., планируется на 2014г. – 100,01 млн. руб.;

  - «Детское дошкольное учреждение оздоровительного типа по адресу: г.Барнаул, ул.Шумакова, 64» финансирование в 2013г. за счет средств федерального и городского бюджетов составила в сумме 135,75 млн. руб., планируется на 2014г. – 36,07 млн. руб.

- Губернаторская программа перечень 80 особо значимых социальных строек и объектов, ввод в эксплуатацию которых приурочен к 80-летию образования Алтайского края:

  - «Строительство средней школы на 550 учащихся с бассейном в квартале 2001» финансирование в 2013г. за счет средств краевого и городского бюджетов составила в сумме 8,51 млн. руб., планируется на 2014г. – 61,0 млн. руб., 2015г. – 336,80 млн. руб.;

  - «Строительство средней школы на 550 учащихся с бассейном в квартале 2034» финансирование в 2013г. за счет средств городского бюджета составила в сумме 1,38 тыс. руб., 2014г. – 5,5 млн. руб., 2015г. – 160,0 млн. руб., 2016г. – 234,0 млн. руб.

- О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенных на территории Алтайского края в соответствии с Законом Алтайского края от 16.12.2002 №88-ЗС:

  - «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под малоэтажное жилищное строительство в п.Научный городок» финансирование в 2013г. за счет средств городского бюджета составила в сумме 526,40 тыс. руб.;

  - «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под малоэтажное жилищное строительство в п.Бельмесево» финансирование в 2013г. за счет средств городского бюджета составила в сумме 98,83 тыс. руб.

Показатели целевых программ деятельности Управления представлены в приложении №2.

Основными показателями не программной деятельности Управления являются:

  - количество выявленных нарушений Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при проведении процедур размещения муниципального заказа с последующим исполнением данных муниципальных контрактов на период с 2013-2017гг. не выявлено не одного нарушения;

  - размер экономии бюджетных средств в результате проведения 35 аукционов (конкурсов) в 2013 году составило в сумме 32,73 млн. руб., 2014г. – 21,0 млн.руб., 2015г. – 28,0 млн. руб., 2016г. – 30,0 млн. руб., 2017г. – 33,0 млн. руб.;

  - сумма бюджетных ассигнований направленных на разработку проектно-сметной документации по 23 объектам капитального строительства в 2013 году составила в сумме 33,95 млн. руб., 2014г. – 15,27 млн.руб., 2015г. – 20,0 млн. руб., 2016г. – 33,0 млн. руб., 2017г. – 35,0 млн. руб.

Показатели не целевых программ деятельности Управления представлены в приложении №3.

Раздел 3. Результативность бюджетных расходов

В результате работы Управления на период с 2013-2017гг. в рамках реализации федеральных, краевых и муниципальных целевых (ведомственных) программ в области капитального строительства будут решены следующие задачи:

- Соблюдение Бюджетного Кодекса Российской Федерации от 31.07.1998г. №145-ФЗ при реализации на территории города адресных инвестиционных программ федерального, краевого и городского уровней;

- Отсутствие нарушений, Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при проведении процедур размещения муниципального заказа с последующим исполнением данных муниципальных контрактов;

- Экономия бюджетных средств в сумме 144,73 млн. руб. при проведении процедуры размещения муниципального заказа;

- Введены в эксплуатацию следующие объекты:

  - «Строительство детского сада-яслей на 330 мест в квартале 2034» на 330 мест;

  - «Реконструкция детского сада по ул.Юрина, 307а» на 270 мест;

  - «Реконструкция здания МДОУ "Детский сад № 25" по ул.Водопроводной, 95» на 95 мест;

  - «Канализация г.Барнаула. Система канализования кварталов 1051, 2000, 2001» мощностью 50 тыс. м3/сутки;

  - «Строительство водонапорной башни в п.Пригородный по               ул.Жданова, 81» объемом 214 м3\сутки;

  - «Строительство водопровода по ул.Власихинской, закольцовки с сетями юго-западной зоны» протяженностью 1,48 км;

  - «Административное здание по ул.Гоголя, 48 г.Барнаула» площадью 7 097,96 кв.м.;

  - «Жилой дом по ул.Беляева, 24/ул.Глушкова, 16» площадью 6 295,0 кв.м.;

  - «Газоснабжение котельной по ул. Первомайской, 50б в с.Власиха г.Барнаула» мощностью 0,50 Гкал\час;

  - «Автономный источник теплоснабжения с использованием природного газа по ул.Мусоргского, 22 г.Барнаула Алтайского края» мощностью 0,46 Гкал\час;

  - «Реконструкция котельной в связи с переводом на природный газ по ул.Интернациональной, 121б г. Барнаула Алтайского края» площадью 342,3 кв.м.

- Позволит осуществить ввод в эксплуатацию следующих объектов:

Образовательный кластер в квартале 2001:

  - Средняя школа на 550 учащихся;

  - Музыкальная школа площадью 5 100 кв.м.;

  - Крытый бассейн площадью 78 кв.м.;

  - Учебный гараж площадью 131 кв.м.;

Образовательный кластер в квартале 2034:

  - Средняя школа на 550 учащихся;

  - Крытый бассейн площадью 78 кв.м.;

  - Учебный гараж площадью 131 кв.м.;

Образовательный кластер в квартале 2008:

  - Детский сад на 330 мест;

  - Средняя школа на 550 учащихся;

  - Многопрофильное учреждение образования площадью 1 319 кв.м.;

  - Крытый бассейн площадью 78 кв.м.;

  - Учебный гараж площадью 131 кв.м.;

Образовательный кластер в квартале 2018:

  - Детский сад на 330 мест;

Объекты дошкольного образования:

  - «Детское дошкольное учреждение оздоровительного типа по адресу: г.Барнаул, ул.Шумакова, 64» на 250 мест;

Объекты жилищно-коммунального хозяйства:

  - «Строительство водонапорной башни в с.Лебяжье по                 ул.Придорожная, 40» объемом 214 м3\сутки;

  - «Строительство насосной станции по ул.Попова, 167г» мощность 3 000 т/час;

  - «Строительство КЛ-10кВ от РП-11, РП-13, РП-17 до ПС «Солнечная поляна»» протяженностью 4,24 км;

  - «Проектирование и строительство систем водоочистки питьевой воды на водозаборах, находящихся на территории, подведомственной Центральной сельской администрации» мощностью 110 м3\час;

Объекты муниципального управления:

  - «Административное здание по ул.Гоголя, 48 г.Барнаула (II этап – пристройка)» площадью 1 236 кв.м.;

  - «Реконструкция административного здания по ул.Короленко, 65» площадью 2 105 кв.м.;

  - «Реставрация объекта культурного наследия регионального значения: часть «Здания городской Думы», расположенного по адресу пр-кт Ленина, 6» площадью 1 643 кв.м.;

Объекты жилищного строительства:

  - «Жилой дом по ул. 5-я Западная, 75, 77» площадью 8 574,48 кв.м.;

  - «Жилой дом по ул. 5-я Западная, 77 (2 этап)» площадью 2 985,72 кв.м.;

Объекты культуры:

  - «Строительство музыкальной школы №1 по ул.Чкалова» площадью 3 000 кв.м.;

Объекты газоснабжения:

  - Перевод 5 котельных на природный газ;

  - Строительство газораспределительных сетей протяженностью 17,72 км;

- Завершить разработку проектно-сметной документации и получить положительные заключения государственной экспертизы для строительства объектов социально-культурного, коммунально-бытового назначения и иных объектов городской инфраструктуры на сумму             137,22 млн. руб.

Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации                            от 31.07.1998г. №145-ФЗ, Федеральным законом от 21.07.2005г. №94-ФЗ и Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ в ходе реализации целевых (ведомственных) и адресных инвестиционных программ федерального, краевого и городского уровней за 2013 год освоено бюджетных средств в сумме 1,241 млрд. руб. В результате проведено 35 процедуры размещения муниципального заказа на строительство и проектирование объектов капитального строительства. При этом экономия бюджетных средств составила в сумме 32,73 млн. руб., а расходные обязательства Управления в сумме 7,47 млн. руб. или 0,6% от общего объема выделенных бюджетных ассигнований.

Начальник Управления 			                                             С.А.Чаузова