Приложение 2 к постановлению администрации города от 30.12.2014 №2755

- Перечень программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ожидаемый результат от реализации мероприятий | Социально-экономические показатели эффективности реализации программных мероприятий | Ответственный исполнитель | Объем финансирования (из средств городского бюджета) тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего: | в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2012 (факт) | 2013 (план) | 2014 (план) | 2015 (план) | 2016 (план) | 2017 (план) | 2018 (план) | 2019 (план) | 2020 (план) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Капитальный ремонт многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации | 2013- 2020гг. | Капитальный ремонт 139 домов общей площадью 349437,9 кв.м | Улучшение жилищных условий, обеспечение качественными услугами, условиями | Комитет жилищно- коммунального хозяйства города Барнаула | 76295,7 | 1688,3 | 10575,6 | 3310,4 | 6351,6 | 15241,4 | 5998,7 | 11425,5 | 10502,5 | 12890 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2 | Выполнение работ по капиталь-ному ремонту жилых домов | 2013- 2020гг. |  | комфортного проживания более 16 тысяч человек | Комитет жилищно- коммунального хозяйства города Барнаула | 705247,7 | 27789,8 | 50324,1 | 69413,8 | 101634,9 | 92745,2 | 101987,9 | 96561,1 | 97484,1 | 95096,6 |

Первый заместитель главы администрации города,

руководитель аппарата                                                                                                                                                                   П.Д.Фризен