Приложение 1 к постановлению администрации города от 12.11.2013 №3462

4.  Динамика целевых индикаторов оценки эффективности реализации Программы

| Наименование задачи | Целевые индикаторы | Единица изме-рения | Значение целевых индикаторов по годам |  |  |  |  |  | Ожидаемый эффект от реализации задачи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 (факт) | 2013 (план) | 2014 (план) | 2015 (план) | 2016 (план) | 2017 (план) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капиталь-ный ремонт многоквартирных домов | 1.Общая площадь капитально отремонтированных многоквартирных домов с начала реализации Программы, в том числе: | кв.м | 12269,3 | 69144,5 | 76053,2 | 118961,8 | 205808,1 | 315617,9 | Улучшение жилищных условий, обеспечение качественными услугами, условиями комфортного проживания более 14 тысяч человек. Приведение жилищного фонда в нормативное техническое состояние с восстановлением ресурса 113 домов общей пло- |
|  | Железнодорожный район | кв.м | 2393,1 | 7107,0 | 7651,2 | 17291,2 | 45119,3 | 104522,1 |  |
|  | Индустриальный район | кв.м | 0 | 0 | 0 | 26,1 | 15858,4 | 16271,4 |  |
|  | Ленинский район | кв.м | 0 | 22848,8 | 25910,7 | 25954,2 | 58208,1 | 58208,1 |  |
|  | Октябрьский район | кв.м | 5773,7 | 7474,8 | 10777,4 | 34441,9 | 45328,2 | 86181,6 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Центральный район | кв.м | 4102,5 | 31713,9 | 31713,9 | 41248,4 | 41294,1 | 50434,7 | щадью 315617,9 кв.м. Снижение затрат, связанных с поддерживающим и заявочным ремонтами домов, на 1,956 млн. руб. |
|  | 2. Количество домов, на которых осуществлен капитальный ремонт, в том числе: |  | 11 | 15 | 3 | 20 | 20 | 55 |  |
|  | Железнодорожный район | шт. | 3 | 6 | 1 | 5 | 11 | 24 |  |
|  | Индустриальный район | шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Ленинский район | шт. | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |  |
|  | Октябрьский район | шт. | 6 | 2 | 1 | 7 | 5 | 20 |  |
|  | Центральный район | шт. | 2 | 4 | 0 | 6 | 1 | 10 |  |
|  | 3. Физический износ жилых домов | % | 40 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | Снижение физического износа с 40% до 10% |

Первый заместитель главы администрации города,

руководитель аппарата                                                                                                                                                             П.Д.Фризен