ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Управления единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула

за 2021 год

Раздел 1. Цели, задачи и показатели деятельности

Доклад подготовлен в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Барнаула до 2025 года утвержденной решением Барнаульской городской Думы от 19.12.2013г. №234.

Главной задачей градостроительства является создание удобной для проживания и ведения бизнеса городской среды, обеспечивающей удовлетворение быстро изменяющихся требований жителей и хозяйствующих субъектов в части доступности жилья, работы, услуг социальной сферы, средств транспорта, связи, инженерного обеспечения и другого. В этой связи градостроительство должно отвечать долговременным интересам жителей города в развитии и использовании городского пространства для общего блага.

Основной целью Управления является осуществление от имени администрации города функций муниципального заказчика и главного распорядителя бюджетных средств по объектам капитального строительства.

Тактическими задачами Управления являются:

- Соблюдение Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998г. №145-ФЗ при реализации на территории города Барнаула государственных и муниципальных программ, а также адресных инвестиционных программ федерального, краевого и городского уровней;

- Организация проведение процедур размещение муниципального заказа на строительство и проектирование объектов капитального строительства в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- Подготовка проектно-сметной документации на строительство объектов, включенных в инвестиционные программы.

Показателями характеризующие соответствующие тактические задачи являются:

- Количество выявленных нарушений Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при проведении процедур размещения муниципального заказа с последующим исполнением соответствующих муниципальных контрактов;

- Количество организованных процедур размещение муниципального заказа на строительство и проектирование объектов капитального строительства в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- Ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства в рамках реализации на территории города государственных и муниципальных программ, а также адресных инвестиционных программ;

- Количество подготовленной проектно-сметной документации для строительства объектов, включенных в инвестиционные программы.

Значение основных показателей деятельности Управления приведены в приложении №1.

Раздел 2. Целевые программы и не программная деятельность

Основной задачей Управления является реализация на территории города Барнаула федеральных, краевых и муниципальных программ в области капитального строительства в соответствии с действующим законодательством.

Управлением на территории города Барнаула реализуются следующие государственные и муниципальные программы:

- Постановление Правительства Алтайского края от 13.12.2019 №494 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Развитие образования в Алтайском крае» на период 2020-2024гг.:

Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования в Алтайском крае":

Управлением в 2021 году завершено строительство следующих инвестиционных проектов:

  - «Строительство детского сада-ясли в квартале 2009а г.Барнаула» финансирование в 2021г. за счет средств городского бюджета составило в сумме 2,09 млн. руб.;

  - «Строительство детского сада-ясли в квартале 2009 г.Барнаула» финансирование в 2021г. за счет средств городского бюджета составило в сумме 0,41 млн. руб.;

  - «Строительство детского сада-ясли в квартале 2010 г.Барнаула» финансирование в 2021г. составило всего в сумме 12,38 млн. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета – 11,86 млн. руб. и городского бюджета – 0,52 млн. руб.;

  - «Строительство детского сада-ясли по адресу: г.Барнаул, ул.Фурманова, 22» финансирование в 2021г. составило в сумме 18,63 млн. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета – 15,37 млн. руб. и городского бюджета – 3,26 млн. руб.

Управлением в 2022 году будет продолжено строительство инвестиционного проекта:

  - «Строительство детского сада-ясли в квартале 2033 г.Барнаула» финансирование в 2021г. составило в сумме 176,55 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 140,0 млн. руб., краевого бюджета –            27,29 млн. руб. и городского бюджета – 9,26 млн. руб., планируется финансирование на 2022г. – 124,74 млн. руб.

Подпрограмма 7 "Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения в Алтайском крае":

Управлением в 2022 году будет начато строительство инвестиционного проекта:

  - «Строительство средней школы в квартале 2010 г.Барнаула» финансирование в 2021г. составило в сумме 9,73 млн. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета – 7,6 млн. руб. и городского бюджета –                           2,13 млн. руб., планируется финансирование на 2022г. в сумме 50,0 млн. руб., 2023г. – 371,82 млн. руб., 2024г. – 331,16 млн. руб.

- Постановление Правительства Алтайского края от 27.04.2018 №146 «Об утверждении перечня 85 особо значимых социальных объектов, ввод в эксплуатацию которых приурочен к 85-летию образования Алтайского края»:

Управлением в 2022 году будет продолжено строительство инвестиционного проекта:

  - «Строительство пристройки к зданию МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №98», расположенному по адресу: г.Барнаул, с.Власиха, ул.Ракитная, 2» финансирование в 2021г. за счет средств городского бюджета составило в сумме 1,76 млн. руб., планируется финансирование на 2022г. в сумме 284,58 млн. руб.

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.04.2020 №928-р «Об утверждении индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края на 2020-2024 годы»:

Управлением в 2022 году будет продолжено строительство инвестиционного проекта:

  - «Средняя школа по ул. Декоративной, 61а в микрорайоне «Спутник»» финансирование в 2021г. составило в сумме 291,49 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 247,0 млн. руб., краевого бюджета – 34,49 млн. руб. и городского бюджета – 10,0 млн. руб., планируется финансирование на 2022г. в сумме 364,42 млн. руб., 2023г. – 7,0 млн. руб.

- Постановление Правительства Алтайского края от 26.03.2020 №130 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае» на период с 2020-2024гг.:

Управлением в 2022 году будет продолжено строительство инвестиционного проекта:

  - «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Алтайский край, г.Барнаул, ул.Взлетная, 2в» финансирование в 2021г. составило в сумме 36,96 млн. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета – 35,20 млн. руб. и городского бюджета – 1,76 млн. руб., планируется финансирование на 2022г. в сумме 27,04 млн. руб.

- Постановление администрации города Барнаула от 07.08.2014 №1708 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры города Барнаула на 2015-2024 годы":

Управлением в 2022 году будет начато строительство инвестиционного проекта:

5.1. «Выполнение комплекса работ по изготовлению и установке стелы "Город трудовой доблести" на территории Нагорного парка (на верхней площадке с видом на реку Обь, напротив улицы Гвардейской)» финансирование в 2021г. за счет средств городского бюджета составило в сумме 0,64 млн. руб., планируется финансирование на 2022г. в сумме                     66,0 млн. руб.

Показатели целевых программ деятельности Управления представлены в приложении №2.

Основными показателями не программной деятельности Управления являются:

- количество выявленных нарушений Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при проведении процедур размещения муниципального заказа с последующим исполнением соответствующих муниципальных контрактов в 2021 году нарушения отсутствуют;

- размер экономии бюджетных средств в результате проведения                         12 процедур размещения муниципального заказа в 2021 году составил в сумме                        4,46 млн. руб., планируется на 2022 год в сумме 10,0 млн. руб., а 2023-2025гг. ежегодно по 20,0 млн. руб. соответственно;

- сумма бюджетных ассигнований, направленных на разработку проектно-сметной документации по 15 объектам капитального строительства в 2021 году составила в сумме 56,34 млн. руб., планируется на 2022 год в сумме                   59,7 млн. руб., а 2023-2025гг. ежегодно по 20,0 млн. руб. соответственно.

Показатели не целевых программ деятельности Управления представлены в приложении №3.

Раздел 3. Результативность бюджетных расходов

В результате работы Управления за период с 2021-2025гг. в рамках реализации федеральных, краевых и муниципальных программ в области капитального строительства будут решены следующие задачи:

- Соблюдение Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998г. №145-ФЗ при реализации на территории города адресных инвестиционных программ федерального, краевого и городского уровней.

- Соблюдение Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при проведении процедур размещения муниципального заказа с последующим исполнением соответствующих муниципальных контрактов.

- Экономия бюджетных средств при проведении процедур размещения муниципального заказа в сумме 74,46 млн. руб.

- В 2021 году введены в эксплуатацию следующие объекты:

Объекты дошкольного образования:

- «Строительство детского сада-ясли в квартале 2009» на 280 мест;

- «Строительство детского сада-ясли в квартале 2010» на 280 мест;

- «Строительство детского сада-ясли в квартале 2009а» на 330 мест;

- «Строительство детского сада-ясли по адресу: г.Барнаул,               ул.Фурманова, 22» на 140 мест.

За период с 2022-2025гг. позволит осуществить ввод в эксплуатацию следующих объектов:

Объекты дошкольного образования:

- «Строительство детского сада-ясли в квартале 2033» на 330 мест.

Объекты школьного образования:

- «Средняя школа по ул. Декоративной, 61а в микрорайоне "Спутник"» на 550 учащихся;

- «Строительство средней школы в квартале 2010 г.Барнаула» на                      550 учащихся;

- «Строительство пристройки к зданию МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №98", расположенному по адресу: г.Барнаул, с.Власиха, ул. Ракитная, 2» на 400 мест.

Объекты спорта:

- «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Алтайский край, г.Барнаул, ул.Взлетная, 2в» площадью 1 231,21 кв.м.

Объекты культуры:

- «Выполнение комплекса работ по изготовлению и установке стелы "Город трудовой доблести" на территории Нагорного парка (на верхней площадке с видом на реку Обь, напротив улицы Гвардейской)».

- Завершить разработку проектно-сметной документации и получить положительные заключения государственной экспертизы для строительства объектов социально-культурного, коммунально-бытового назначения и иных объектов городской инфраструктуры на сумму 176,04 млн. руб.

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации                            от 31.07.1998г. №145-ФЗ и Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ в ходе реализации государственных, муниципальных и адресных инвестиционных программ федерального, краевого и городского уровней за 2021 год освоено бюджетных средств в сумме 594,85 млн. руб.

По итогам 2021 года Управлением проведено 12 процедур размещения муниципального заказа на строительство и проектирование объектов капитального строительства. При этом экономия бюджетных средств составила в сумме 4,46 млн. руб., а расходные обязательства на содержание аппарата   Управления составили в сумме 20,17 млн. руб. или 3,39% от общего объема профинансированных бюджетных ассигнований.

Начальник Управления 			                                             С.А.Чаузова