ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Управления единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула

за 2015 год

Раздел 1. Цели, задачи и показатели деятельности

Доклад подготовлен в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Барнаула до 2025 года утвержденной решением Барнаульской городской Думы от 19.12.2013г. №234.

Главной задачей градостроительства является создание удобной для проживания и ведения бизнеса городской среды, обеспечивающей удовлетворение быстро изменяющихся требований жителей и хозяйствующих субъектов в части доступности жилья, работы, услуг социальной сферы, средств транспорта, связи, инженерного обеспечения и другого. В этой связи градостроительство должно отвечать долговременным интересам жителей города в развитии и использовании городского пространства для общего блага.

Основной целью Управления является осуществление от имени администрации города функций муниципального заказчика и главного распорядителя бюджетных средств по объектам капитального строительства.

Тактическими задачами Управления являются:

- Соблюдение Бюджетного Кодекса Российской Федерации от 31.07.1998г. №145-ФЗ при реализации на территории города Барнаула государственных, муниципальных и адресных инвестиционных программ федерального, краевого и городского уровней;

- Организация проведение процедур размещение муниципального заказа на строительство и проектирование объектов капитального строительства в соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- Подготовка проектно-сметной документации на строительство объектов, включенных в инвестиционные программы.

Показателями характеризующие соответствующие тактические задачи являются:

- Количество выявленных нарушений Федерального Закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при проведении процедур размещения муниципального заказа с последующим исполнением соответствующих муниципальных контрактов;

- Количество организованных процедур размещение муниципального заказа на строительство и проектирование объектов капитального строительства в соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- Ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства в рамках реализации на территории города государственных, муниципальных и адресных инвестиционных программ;

- Количество подготовленной проектно-сметной документации для строительства объектов, включенных в инвестиционные программы.

Значение основных показателей деятельности Управления приведены в приложении №1.

Раздел 2. Целевые программы и не программная деятельность

Основной задачей Управления является реализация на территории города Барнаула федеральных, краевых и муниципальных программ в области капитального строительства в соответствии с действующим законодательством.

Управлением на территории города Барнаула реализуются следующие государственных и муниципальные программы:

- Муниципальная программа «Газификация города Барнаула на 2015-2018 годы»:

  - Сумма бюджетных ассигнований направленных на строительство котельных на природном газе и строительство газораспределительных сетей за счет средств городского бюджета в 2015г. составила в сумме 31,64 млн. руб., планируется на 2016г. – 35,0 млн. руб., 2017г. – 35,0 млн. руб., 2018г. –                    35,0 млн. руб.

- Постановление Администрации Алтайского края от 29.08.2011 №479 «О дополнительных мерах поддержки пострадавших участников долевого строительства жилья»:

  - «Строительство жилых домов (ЖСК "Дольщик-4")» финансирование в 2015г. за счет средств краевого бюджета и внебюджетных источников (средств дольщиков) составило в сумме 8,25 млн. руб.

- Распоряжение Администрации Алтайского края №193-р от 10.07.2015 «О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Алтайского края на модернизацию систем дошкольного образования»:

  - «Строительство детского сада на 110 мест с бассейном в микрорайоне "Спутник"» финансирование в 2015г. за счет средств федерального, краевого и городского бюджетов составило в сумме 44,56 млн. руб., планируется на 2016г. – 3,31 млн. руб.;

  - «Строительство детского сада на 260 мест в квартале 1051 г. Барнаула» финансирование в 2015г. за счет средств федерального, краевого и городского бюджетов составило в сумме 66,0 млн. руб., планируется на 2016г. –                   60,0 тыс. руб.

- Губернаторская Программа перечень 80 особо значимых социальных строек и объектов, ввод в эксплуатацию которых приурочен к 80-летию образования Алтайского края:

  - «Строительство детского сада-яслей на 330 мест в квартале 2008» финансирование в 2015г. за счет средств городского бюджета составило в сумме 25,93 млн. руб.;

  - «Строительство средней школы на 550 учащихся с бассейном в квартале 2001» финансирование в 2015г. за счет средств городского бюджета составило в сумме 47,83 млн. руб., планируется на 2016г. за счет средств городского и краевого бюджетов – 66,33 млн. руб., 2016г. – 245,94 млн. руб.;

  - «Строительство средней школы на 550 учащихся с бассейном в квартале 2034» финансирование в 2015г. за счет средств городского бюджета составило в сумме 390,0 тыс. руб., планируется на 2017г. – 22,40 млн. руб., 2018г. –          79,95 млн. руб., 2019г. – 300,26 млн. руб.

- Постановление Администрации Алтайского края от 11.01.2016 №7 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения в Алтайском крае» на 2016-2015 годы»:

  - «Строительство средней школы в квартале 2008» финансирование в 2015г. за счет средств городского бюджета составило в сумме 1,79 млн. руб., планируется на 2016г. – 8,90 млн. руб., 2017г. – 64,77 млн. руб., 2018г. –                   434,99 тыс. руб.

- Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы" подпрограмма "Развитие футбола в Российской Федерации на 2008-2015 годы":

  - «Устройство футбольного поля с искусственным покрытием, расположенного по адресу: г.Барнаул, ул.Малахова, 177б» финансирование в 2015г. за счет средств краевого и городского бюджетов составило в сумме               30,0 млн. руб., планируется на 2016г. – 35,60 млн. руб.

- Федеральная целевая программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)":

  - «Комплекс «Торгово-культурная зона с пешеходной улицей». Берегоукрепление реки Обь» финансирование в 2015г. за счет средств федерального, краевого и городского бюджетов составило в сумме                       100,92 млн. руб., планируется на 2016г. – 89,13 млн. руб.

  - «Модульная котельная по ул. Чехова, 24 г. Барнаула Алтайского края.                I этап строительства» финансирование в 2015г. за счет средств федерального, краевого и городского бюджетов составило в сумме 66,75 млн. руб., планируется на 2016г. – 3,95 млн. руб.

  - «Комплекс «Нагорный парк». Сети электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения» финансирование в 2015г. за счет средств краевого и городского бюджетов составило в сумме 1,62 млн. руб., планируется на 2016г. –                      10,29 млн. руб.

  - «Комплекс «Торгово-культурная зона с пешеходной улицей. Сети электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения». Сети бытовой канализации по улице Льва Толстого» финансирование в 2015г. за счет средств краевого и городского бюджетов составило в сумме 2,17 млн. руб., планируется на 2016г. – 2,75 млн. руб.

  - «Комплекс «Соборная площадь». Сети газоснабжения» финансирование в 2015г. за счет средств краевого и городского бюджетов составило в сумме               2,74 млн. руб., планируется на 2016г. – 1,91 млн. руб.

Показатели целевых программ деятельности Управления представлены в приложении №2.

Основными показателями не программной деятельности Управления являются:

  - количество выявленных нарушений Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при проведении процедур размещения муниципального заказа с последующим исполнением соответствующих муниципальных контрактов в 2015 году нарушения отсутствуют;

  - размер экономии бюджетных средств в результате проведения                        10 процедур размещения муниципального заказа в 2015 году составил в сумме 9,6 млн. руб., планируется на 2016г. – 13,0 млн. руб., 2017г. – 15,0 млн. руб., 2018г. – 18,0 млн. руб., 2019г. – 20,0 млн. руб.;

  - сумма бюджетных ассигнований, направленных на разработку проектно-сметной документации по 13 объектам капитального строительства в 2015 году составила в сумме 21,78 млн. руб., планируется на 2016г. – 28,9 млн. руб., потом ежегодно по 10,0 млн. руб. соответственно.

Показатели не целевых программ деятельности Управления представлены в приложении №3.

Раздел 3. Результативность бюджетных расходов

В результате работы Управления за период с 2015-2019гг. в рамках реализации федеральных, краевых и муниципальных программ в области капитального строительства будут решены следующие задачи:

- Соблюдение Бюджетного Кодекса Российской Федерации от 31.07.1998г. №145-ФЗ при реализации на территории города адресных инвестиционных программ федерального, краевого и городского уровней;

- Отсутствие нарушений Федерального Закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при проведении процедур размещения муниципального заказа с последующим исполнением соответствующих муниципальных контрактов;

- Экономия бюджетных средств при проведении процедур размещения муниципального заказа в сумме 75,6 млн. руб.;

- В 2015 году введены в эксплуатацию следующие объекты:

  - «Детское дошкольное учреждение оздоровительного типа                                  по адресу: г. Барнаул, ул. Шумакова, 64» на 250 мест;

  - «Детский сад - ясли на 330 мест в квартале 2008»;

  - «Жилой дом ЖСК «Дольщик-4» по ул. 5-я Западная, 77 (II - этап)» площадью 3 019,20 кв.м.

За период с 2016-2019гг. позволит осуществить ввод в эксплуатацию следующих объектов:

Объекты дошкольного образования:

  - «Строительство детского сада на 260 мест в квартале 1051 г. Барнаула»;

  - «Строительство детского сада на 110 мест с бассейном в микрорайоне "Спутник"»

Образовательный кластер в квартале 2001:

  - Средняя школа на 550 учащихся;

  - Крытый бассейн площадью 949,2 кв.м.

Образовательный кластер в квартале 2034:

  - Средняя школа на 550 учащихся;

  - Крытый бассейн площадью 949,2 кв.м.

Образовательный кластер в квартале 2008:

  - Средняя школа на 1100 учащихся;

  - Многопрофильное учреждение образования площадью 1319,4 кв.м.;

  - Крытый бассейн площадью 949,2 кв.м.

Объекты жилищно-коммунального хозяйства:

  - «Проектирование и строительство систем водоочистки питьевой воды на водозаборах, находящихся на территории, подведомственной Центральной сельской администрации» площадью 70,4 кв.м.;

  - «Строительство тепловой сети к зданиям по адресам ул. Аванесова, 42, 44а г. Барнаула» протяженностью 266 м.;

  - «Строительство тепловой сети от котельной по адресу: ул. Гоголя, 16,                 г. Барнаул Алтайского края» протяженностью 600 м.;

  - «Строительство тепловой сети от ТК-164/10а до здания котельной по адресу ул. Целинная, 9 г. Барнаул» протяженностью 147,15 м.;

  - «Строительство тепловой сети от ТК-53а/16-1 по ул. Чкалова                          г. Барнаула» протяженностью 344,5 м.;

  - «Строительство тепловой сети к детскому саду по ул. Власихинской, 29               г. Барнаула» протяженностью 308 м.;

  - «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под малоэтажное жилищное строительство в п. Научный Городок. Система водоснабжения» протяженностью 3,35 км.

Объекты инженерной инфраструктуры:

  - «Комплекс «Торгово-культурная зона с пешеходной улицей». Берегоукрепление реки Обь» протяженностью 514 м.;

  - «Комплекс «Торгово-культурная зона с пешеходной улицей. Сети электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения». Сети бытовой канализации по улице Льва Толстого» протяженностью 236,7 м.;

  - «Комплекс «Соборная площадь». Сети газоснабжения» протяженностью 390,9 м.;

  - «Комплекс «Нагорный парк». Сети электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения» протяженностью 550 м.

Объекты спорта:

  - «Устройство футбольного поля с искусственным покрытием, расположенного по адресу: г. Барнаул, ул. Малахова, 177б» площадью             7 700,0 кв.м.

Объекты муниципального управления:

  - «Административное здание по ул. Гоголя, 48 г. Барнаула (II этап – пристройка)» площадью 1 202,4 кв.м.;

  - «Реконструкция административного здания по ул. Короленко, 65» площадью 2 995,5 кв.м.;

  - «Реставрация объекта культурного наследия регионального значения: часть «Здания городской Думы», расположенного по адресу пр-кт Ленина, 6» площадью 1 643,59 кв.м.;

  - «Реконструкция пищеблока с административными помещениями на территории МБУ «Детский оздоровительный лагерь «Дружных»» площадью 1 320,0 кв.м.;

  - «Здание МБУК «Дворец культуры «Южный», расположенное по адресу: Алтайский край, г.Барнаул, ул. Чайковского, 21. Реконструкция крыши» площадью 2 111,0 кв.м.;

  - «Гараж по ул. Льва Толстого, 13 г. Барнаула» площадью 4 395,89 кв.м.

Объекты газоснабжения:

  - Строительство 4 котельных на природном газе;

  - Строительство газораспределительных сетей протяженностью 17 км.

- Завершить разработку проектно-сметной документации и получить положительные заключения государственной экспертизы для строительства объектов социально-культурного, коммунально-бытового назначения и иных объектов городской инфраструктуры на сумму               80,68 млн. руб.

Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации                            от 31.07.1998г. №145-ФЗ и Федеральным Законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ в ходе реализации государственных, муниципальных и адресных инвестиционных программ федерального, краевого и городского уровней за 2015 год освоено бюджетных средств в сумме 612,84 млн. руб.

В результате проведено 10 процедур размещения муниципального заказа на строительство и проектирование объектов капитального строительства. При этом экономия бюджетных средств составила в сумме 9,6 млн. руб., а расходные обязательства Управления в сумме 13,5 млн. руб. или 2,2% от общего объема выделенных бюджетных ассигнований.

Начальник Управления 			                                             С.А.Чаузова