ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Управления единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула

за 2014 год

Раздел 1. Цели, задачи и показатели деятельности

Доклад подготовлен в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Барнаула до 2025 года утвержденной решением Барнаульской городской Думы от 19.12.2013г №234.

Главной задачей градостроительства является создание удобной для проживания и ведения бизнеса городской среды, обеспечивающей удовлетворение быстро изменяющихся требований жителей и хозяйствующих субъектов в части доступности жилья, работы, услуг социальной сферы, средств транспорта, связи, инженерного обеспечения и другого. В этой связи градостроительство должно отвечать долговременным интересам жителей города в развитии и использовании городского пространства для общего блага.

Основной целью Управления является осуществление от имени администрации города функций муниципального заказчика и главного распорядителя бюджетных средств по объектам капитального строительства.

Тактическими задачами Управления являются:

- Соблюдение Бюджетного Кодекса Российской Федерации от 31.07.1998г. №145-ФЗ при реализации на территории города Барнаула целевых (ведомственных) и адресных инвестиционных программ федерального, краевого и городского уровней;

- Организация проведение процедуры размещение муниципального заказа на строительство и проектирование объектов капитального строительства в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- Подготовка проектно-сметной документации на строительство объектов, включенных в инвестиционные программы.

Показателями характеризующие соответствующие тактические задачи являются:

- Количество выявленных нарушений Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при проведении процедуры размещения муниципального заказа с последующим исполнением данных муниципальных контрактов;

- Количество организованных процедур размещение муниципального заказа на строительство и проектирование объектов капитального строительства в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- Ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства в рамках реализации на территории города целевых (ведомственных) и адресных инвестиционных программ;

- Количество подготовленной проектно-сметной документации для строительства объектов, включенных в инвестиционные программы.

Значение основных показателей деятельности Управления приведены в приложении №1.

Раздел 2. Целевые программы и не программная деятельность

Основной задачей Управления является реализация на территории города Барнаула федеральных, краевых и муниципальных целевых (ведомственных) программ в области капитального строительства в соответствии с действующим законодательством.

Управлением на территории города Барнаула реализуются следующие целевые (ведомственные) программы:

- Долгосрочная целевая программа «Газификация города Барнаула на 2012-2014гг. и 2015-2017гг.»:

  - Сумма бюджетных ассигнований направленных на строительство газовых сетей и перевод котельных на природный газ за счет средств городского бюджета в 2014г. составила в сумме 42,58 млн. руб., планируется на 2015г. – 35,0 млн. руб., 2016г. – 35,0 млн. руб., 2017г. – 46,52 млн. руб.

- О дополнительных мерах поддержки пострадавших участников долевого строительства жилья в соответствии с постановлением Администрации Алтайского края №479 от 29.08.2011г.:

  - «Строительство жилых домов (ЖСК "Дольщик-4")» финансирование в 2014г. за счет средств краевого, городского бюджетов и внебюджетных источников в сумме 193,10 млн. руб., планируется на 2015г. – 12,0 млн. руб.

- Реализацию мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования за счет субсидий федерального бюджета в соответствии с распоряжением Администрации Алтайского края №273-р от 24.07.2014г.:

  - «Строительство детского сада на 110 мест с бассейном в микрорайоне "Спутник"» финансирование в 2014г. за счет средств федерального и городского бюджетов составило в сумме 100,23 млн. руб., планируется на 2015г. – 35,27 млн. руб.;

  - «Строительство детского сада на 260 мест в квартале 1051 г. Барнаула» финансирование в 2014г. за счет средств федерального, краевого и городского бюджетов составило в сумме 118,33 млн. руб., планируется на 2015г. –                   65,92 млн. руб.

- Реализацию мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования за счет субсидий федерального бюджета в соответствии с распоряжением Администрации Алтайского края №416-р от 31.10.2013г.:

  - «Строительство детского яслей-сада в квартале 2018 г. Барнаула» финансирование в 2014г. за счет средств городского бюджета составило в сумме 4,64 млн. руб.;

  - «Строительство детского дошкольного учреждения оздоровительного типа по адресу: г. Барнаул, ул. Шумакова, 64» финансирование в 2014г. за счет средств городского бюджета составило в сумме 9,06 млн. руб., планируется на 2015г. – 30,19 млн. руб.

- Губернаторская программа перечень 80 особо значимых социальных строек и объектов, ввод в эксплуатацию которых приурочен к 80-летию образования Алтайского края:

  - «Строительство детского сада-яслей на 330 мест в квартале 2008» финансирование в 2014г. за счет средств федерального, краевого и городского бюджетов составило в сумме 59,94 млн. руб., планируется на 2015г. –                    40,66 млн. руб.;

  - «Строительство средней школы на 550 учащихся с бассейном в квартале 2001» финансирование в 2014г. за счет средств городского бюджетов составило в сумме 30,0 млн. руб., планируется на 2015г. – 74,20 млн. руб., 2016г. –              285,90 млн. руб.;

  - «Строительство средней школы на 550 учащихся с бассейном в квартале 2034» финансирование в 2014г. за счет средств городского бюджета составило в сумме 5,78 млн. руб., планируется на 2015г. – 16,09 млн. руб., 2016г. –               90,80 млн. руб., 2017г. – 383,19 млн. руб.

Показатели целевых программ деятельности Управления представлены в приложении №2.

Основными показателями не программной деятельности Управления являются:

  - количество выявленных нарушений Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при проведении процедур размещения муниципального заказа с последующим исполнением данных муниципальных контрактов в 2014 году нарушения отсутствуют;

  - размер экономии бюджетных средств в результате проведения 31 процедуры размещения муниципального заказа в 2014 году составил в сумме 37,81 млн. руб., планируется на 2015г. – 14,91 млн. руб., 2016г. – 15,0 млн. руб., 2017г. – 16,0 млн. руб., 2018г. – 17,0 млн. руб.;

  - сумма бюджетных ассигнований, направленных на разработку проектно-сметной документации по 15 объектам капитального строительства в 2014 году составила в сумме 23,34 млн. руб., планируется на 2015г. – 13,83 млн. руб., 2016г. – 14,0 млн. руб., 2017г. – 15,0 млн. руб., 2018г. – 16,0 млн. руб.

Показатели не целевых программ деятельности Управления представлены в приложении №3.

Раздел 3. Результативность бюджетных расходов

В результате работы Управления за период с 2014-2018гг. в рамках реализации федеральных, краевых и муниципальных целевых (ведомственных) программ в области капитального строительства будут решены следующие задачи:

- Соблюдение Бюджетного Кодекса Российской Федерации от 31.07.1998г. №145-ФЗ при реализации на территории города адресных инвестиционных программ федерального, краевого и городского уровней;

- Отсутствие нарушений Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при проведении процедур размещения муниципального заказа с последующим исполнением данных муниципальных контрактов;

- Экономия бюджетных средств при проведении процедуры размещения муниципального заказа в сумме 100,72 млн. руб.;

- В 2014 году введены в эксплуатацию следующие объекты:

  - «Строительство детского яслей-сада в квартале 2018 г. Барнаула» на              330 мест;

  - «Строительство насосной станции по ул. Попова, 167г» площадью                   752,4 кв.м.;

  - «Строительство КЛ-10кВ от РП-11, РП-13, РП-17 до ПС «Солнечная поляна»» протяженностью 4,4 км;

  - «Жилой дом по ул. 5-я Западная, 75, 77» площадью 8 684,1 кв.м.;

  - «Строительство водонапорной башни в с.Лебяжье по                 ул.Придорожная, 40» объемом 214 м3;

  - «Канализационные очистные сооружения по ул. Матросская, 94е микрорайона Затон г. Барнаула» мощностью 100 м3/сутки;

  - «Котельная на природном газе для школы №94 в п.Бельмесево Центрального района г. Барнаула Алтайского края» площадью 51,7 кв.м.;

  - «Расширение автономного источника теплоснабжения по адресу: ул.Аванесова, 32 г. Барнаула Алтайского края» мощностью 0,84 МВт;

  - «Реконструкция котельной в связи с переводом на природный газ по ул.Тяптина, 40 г. Барнаула Алтайского края» площадью 260,8 кв.м.;

  - «Газопровод до жилых домов п. Ягодное Центрального района г.Барнаула Алтайского края» протяженностью 13,78 км;

  - «Распределительный газопровод и ГРП микрорайона "Докучаево" Ленинского района г. Барнаула Алтайского края» протяженностью                2,64 км;

- За период с 2015-2018гг. позволит осуществить ввод в эксплуатацию следующих объектов:

Образовательный кластер в квартале 2001:

  - Средняя школа на 550 учащихся;

  - Музыкальная школа площадью 5 100 кв.м.;

  - Крытый бассейн площадью 78 кв.м.;

  - Учебный гараж площадью 131 кв.м.;

Образовательный кластер в квартале 2034:

  - Средняя школа на 550 учащихся;

  - Крытый бассейн площадью 78 кв.м.;

  - Учебный гараж площадью 131 кв.м.;

Образовательный кластер в квартале 2008:

  - Детский сад на 330 мест;

  - Средняя школа на 550 учащихся;

  - Многопрофильное учреждение образования площадью 1 319 кв.м.;

  - Крытый бассейн площадью 78 кв.м.;

  - Учебный гараж площадью 131 кв.м.;

Объекты дошкольного образования:

  - «Детское дошкольное учреждение оздоровительного типа по адресу: г.Барнаул, ул.Шумакова, 64» на 250 мест;

  - «Строительство детского сада на 260 мест в квартале 1051 г. Барнаула»;

  - «Строительство детского сада на 110 мест с бассейном в микрорайоне "Спутник"»;

Объекты муниципального управления:

  - «Административное здание по ул.Гоголя, 48 г.Барнаула (II этап – пристройка)» площадью 1 236,0 кв.м.;

  - «Реконструкция административного здания по ул. Короленко, 65» площадью 2 105,0 кв.м.;

  - «Реставрация объекта культурного наследия регионального значения: часть «Здания городской Думы», расположенного по адресу пр-кт Ленина, 6» площадью 1 643,0 кв.м.;

Объекты жилищного строительства:

  - «Жилой дом по ул. 5-я Западная, 77 (II этап)» площадью 3 019,20 кв.м.;

Объекты газоснабжения:

  - Перевод 4 котельных на природный газ;

  - Строительство газораспределительных сетей протяженностью 6,5 км;

- Завершить разработку проектно-сметной документации и получить положительные заключения государственной экспертизы для строительства объектов социально-культурного, коммунально-бытового назначения и иных объектов городской инфраструктуры на сумму             82,17 млн. руб.

Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации                            от 31.07.1998г. №145-ФЗ и Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ в ходе реализации целевых (ведомственных) и адресных инвестиционных программ федерального, краевого и городского уровней за 2014 год освоено бюджетных средств в сумме 849,92 млн. руб. В результате проведено 31 процедура размещения муниципального заказа на строительство и проектирование объектов капитального строительства. При этом экономия бюджетных средств составила в сумме 37,81 млн. руб., а расходные обязательства Управления в сумме 13,8 млн. руб. или 1,63% от общего объема выделенных бюджетных ассигнований.

Заместитель

начальника Управления 			                                     В.Ю.Арзамасцев