ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Управления единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула

за 2020 год

Раздел 1. Цели, задачи и показатели деятельности

Доклад подготовлен в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Барнаула до 2025 года утвержденной Решением Барнаульской городской Думы от 19.12.2013г. №234.

Главной задачей градостроительства является создание удобной для проживания и ведения бизнеса городской среды, обеспечивающей удовлетворение быстро изменяющихся требований жителей и хозяйствующих субъектов в части доступности жилья, работы, услуг социальной сферы, средств транспорта, связи, инженерного обеспечения и другого. В этой связи градостроительство должно отвечать долговременным интересам жителей города в развитии и использовании городского пространства для общего блага.

Основной целью Управления является осуществление от имени администрации города функций муниципального заказчика и главного распорядителя бюджетных средств по объектам капитального строительства.

Тактическими задачами Управления являются:

- Соблюдение Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998г. №145-ФЗ при реализации на территории города Барнаула государственных, муниципальных и адресных инвестиционных программ федерального, краевого и городского уровней;

- Организация проведение процедур размещение муниципального заказа на строительство и проектирование объектов капитального строительства в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- Подготовка проектно-сметной документации на строительство объектов, включенных в инвестиционные программы.

Показателями характеризующие соответствующие тактические задачи являются:

- Количество выявленных нарушений Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при проведении процедур размещения муниципального заказа с последующим исполнением соответствующих муниципальных контрактов;

- Количество организованных процедур размещение муниципального заказа на строительство и проектирование объектов капитального строительства в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- Ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства в рамках реализации на территории города государственных, муниципальных и адресных инвестиционных программ;

- Количество подготовленной проектно-сметной документации для строительства объектов, включенных в инвестиционные программы.

Значение основных показателей деятельности Управления приведены в приложении №1.

Раздел 2. Целевые программы и не программная деятельность

Основной задачей Управления является реализация на территории города Барнаула федеральных, краевых и муниципальных программ в области капитального строительства в соответствии с действующим законодательством.

Управлением на территории города Барнаула реализуются следующие государственные и муниципальные программы:

- Постановление Правительства Алтайского края от 13.12.2019 №494 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Развитие образования в Алтайском крае» на период 2020-2024гг.:

Управлением в 2020 году завершено строительство следующих инвестиционных проектов:

  - «Строительство детского сада-ясли в квартале 2006а г.Барнаула» финансирование в 2020г. составило в сумме 63,51 млн. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета – 28,16 млн. руб. и городского бюджета –                    35,35 млн. руб.;

  - «Строительство детского сада-ясли по адресу: г.Барнаул, с.Власиха ул.Первомайская, 57» финансирование в 2020г. за счет средств городского бюджета составило в сумме 27,79 млн. руб.

Управлением в 2021 году будет продолжено строительство следующих инвестиционных проектов:

  - «Строительство детского сада-ясли в квартале 2009а г.Барнаула» финансирование в 2020г. за счет средств городского бюджета составило в сумме 22,94 млн. руб., планируется финансирование на 2021г. – 2,50 млн. руб.;

  - «Строительство детского сада-ясли в квартале 2009 г.Барнаула» финансирование в 2020г. составило в сумме 140,92 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 54,24 млн. руб., краевого бюджета – 74,99 млн. руб. и городского бюджета – 11,69 млн. руб., планируется финансирование на 2021г. – 13,35 млн. руб.;

  - «Строительство детского сада-ясли в квартале 2010 г.Барнаула» финансирование в 2020г. составило в сумме 134,43 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 54,24 млн. руб., краевого бюджета – 78,75 млн. руб. и городского бюджета – 1,44 млн. руб., планируется финансирование на 2021г. – 14,82 млн. руб.;

  - «Строительство детского сада-ясли по адресу: г.Барнаул, ул.Фурманова, 22» финансирование в 2020г. составило в сумме                              161,49 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета –                    134,35 млн. руб., краевого бюджета – 24,73 млн. руб. и городского бюджета – 2,41 млн. руб., планируется финансирование на 2021г. – 19,21 млн. руб.;

  - «Строительство детского сада-ясли в квартале 2033 г.Барнаула» финансирование в 2020г. составило в сумме 85,25 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 82,50 млн. руб., краевого бюджета –            0,83 млн. руб. и городского бюджета – 1,92 млн. руб., планируется финансирование на 2021г. – 218,62 млн. руб.;

- Постановление администрации города Барнаула от 30.09.2016 №1931 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа - города Барнаула на 2017-2025 годы»:

Управлением в 2020 году завершено строительство инвестиционного проекта:

2.1. «Строительство систем доочистки питьевой воды на артезианском водозаборе по адресу: п.Бельмесево, ул.Кленовая, 9г» финансирование в 2020г. за счет средств городского бюджета составило в сумме 5,0 млн. руб.

- Постановление Правительства Алтайского края от 27.04.2018 №146 «Об утверждении перечня 85 особо значимых социальных объектов, ввод в эксплуатацию которых приурочен к 85-летию образования Алтайского края»:

Управлением в 2020 году завершено строительство инвестиционного проекта:

  - «Строительство средней школы в квартале 2023 г.Барнаула» финансирование в 2020г. составило в сумме 295,30 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 240,36 млн. руб., краевого бюджета – 24,0 млн. руб. и городского бюджета – 30,94 млн. руб.

Управлением в 2021 году будет продолжено строительство инвестиционного проекта:

  - «Строительство пристройки к зданию МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №98», расположенному по адресу: г.Барнаул, с.Власиха, ул.Ракитная, 2» финансирование в 2020г. составило в сумме       40,05 млн. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета – 10,27 млн. руб. и городского бюджета – 29,78 млн. руб., планируется финансирование на 2021г. в сумме 42,21 млн. руб.

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.04.2020 №928-р «Об утверждении индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края на 2020-2024 годы»:

  - «Средняя школа по ул. Декоративной, 61а в микрорайоне «Спутник»» финансирование в 2020г. составило в сумме 54,53 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 50,0 млн. руб., краевого бюджета – 0,50 млн. руб. и городского бюджета – 4,03 млн. руб., планируется финансирование на 2021г. в сумме 259,5 млн. руб.

Показатели целевых программ деятельности Управления представлены в приложении №2.

Основными показателями не программной деятельности Управления являются:

- количество выявленных нарушений Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при проведении процедур размещения муниципального заказа с последующим исполнением соответствующих муниципальных контрактов в 2020 году нарушения отсутствуют;

- размер экономии бюджетных средств в результате проведения 7 процедур размещения муниципального заказа в 2020 году составил в сумме                        23,98 млн. руб., планируется на 2021 год в сумме 15,0 млн. руб., а 2022-2024гг. ежегодно по 20,0 млн. руб. соответственно;

- сумма бюджетных ассигнований, направленных на разработку проектно-сметной документации по 3 объектам капитального строительства в 2020 году составила в сумме 21,80 млн. руб., планируется на 2021 год в сумме                   15,0 млн. руб., а 2022-2024гг. ежегодно по 20,0 млн. руб. соответственно.

Показатели не целевых программ деятельности Управления представлены в приложении №3.

Раздел 3. Результативность бюджетных расходов

В результате работы Управления за период с 2020-2024гг. в рамках реализации федеральных, краевых и муниципальных программ в области капитального строительства будут решены следующие задачи:

- Соблюдение Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998г. №145-ФЗ при реализации на территории города адресных инвестиционных программ федерального, краевого и городского уровней.

- Соблюдение Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при проведении процедур размещения муниципального заказа с последующим исполнением соответствующих муниципальных контрактов.

- Экономия бюджетных средств при проведении процедур размещения муниципального заказа в сумме 98,98 млн. руб.

- В 2020 году введены в эксплуатацию следующие объекты:

Образовательный кластер в квартале 2023 г.Барнаула:

- Средняя школа на 550 учащихся;

- Крытый бассейн площадью 1 219,7 кв.м.

Образовательный кластер в квартале 2006а г.Барнаула:

- Детского сада-ясли на 275 мест.

Объекты дошкольного образования:

- «Строительство детского сада-ясли по адресу: г.Барнаул, с.Власиха                ул.Первомайская, 57» на 280 мест.

Объекты жилищно-коммунального хозяйства:

- Строительство системы доочистки питьевой воды на артезианском водозаборе по адресу: п.Бельмесево, ул.Кленовая, 7б мощностью 35 м.куб./час.

За период с 2021-2024гг. позволит осуществить ввод в эксплуатацию следующих объектов:

Объекты школьного образования:

- «Средняя школа по ул. Декоративной, 61а в микрорайоне "Спутник"» на 550 учащихся;

- «Строительство пристройки к зданию МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №98", расположенному по адресу: г.Барнаул, с.Власиха, ул. Ракитная, 2» на 400 мест.

Объекты дошкольного образования:

- «Строительство детского сада-ясли в квартале 2009а» на 330 мест;

- «Строительство детского сада-ясли в квартале 2009» на 280 мест;

- «Строительство детского сада-ясли в квартале 2010» на 280 мест;

- «Строительство детского сада-ясли в квартале 2033» на 330 мест;

- «Строительство детского сада-ясли по адресу: г.Барнаул,               ул.Фурманова, 22» на 140 мест.

- Завершить разработку проектно-сметной документации и получить положительные заключения государственной экспертизы для строительства объектов социально-культурного, коммунально-бытового назначения и иных объектов городской инфраструктуры на сумму               96,80 млн. руб.

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации                            от 31.07.1998г. №145-ФЗ и Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ в ходе реализации государственных, муниципальных и адресных инвестиционных программ федерального, краевого и городского уровней за 2020 год освоено бюджетных средств в сумме 1 053,02 млн. руб.

По итогам 2020 года Управлением проведено 7 процедур размещения муниципального заказа на строительство и проектирование объектов капитального строительства. При этом экономия бюджетных средств составила в сумме 23,98 млн. руб., а расходные обязательства на содержание аппарата   Управления составили в сумме 21,58 млн. руб. или 2,05% от общего объема профинансированных бюджетных ассигнований.

Начальник Управления 			                                             С.А.Чаузова