Приложение 2

к постановлению администрации города

от 31.12.2014 №2765

# 3. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

| Цель, задачи, мероприятия | Сроки реали-зации меро-прия-тий | Испол-нители меро-приятий | Индика-торы, единица измере-ния | Значение индикатора по годам |  |  |  |  |  |  | Объемы финансирования, тыс. рублей (в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |  |  | Ожи-даемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 (факт) | 2013 (факт) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Всего расхо-дов | 2013 (факт) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Цель - Приведение мостов и путепроводов города Барнаула в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям и современным потребностям участников дорожного движения, с учетом увеличения интенсивности движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Увеличение пропускной способности мостов и путепроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Обсле-дование мостов и путепрово-дов специа-лизирован-ными орга-низациями | 2014 - 2018 | Комитет по дорож-ному хозяйст-ву, благоус-тройству, транспор-ту и связи города Барнаула (далее – КДХБТС) | Количес-тво об-следован-ных мос-тов и путепро-водов, объект | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4882,1 | 0,0 | 882,1 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | Обследо-вание техничес-кого сос-тояния 20 мостов и путепро-водов |
| 1.2. Разра-ботка проектной документа-ции на реконструк-цию мостов | 2014 |  | Коли-чество разра-ботанной проект-ной доку-ментации на рекон-струкцию | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8452,2 | 0,0 | 8452,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Разработ-ка проект-ной докумен-тации на рекон-струкцию моста через |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  |  | мостов,комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | р.Пиво-варку по Павловс-кому тракту |
| 1.3. Рекон-струкция мостов (через р.Пивоварку на Пав-ловском тракте и через р.Барнаулку на пр-кте Ленина) | 2015 - 2016 | КДХБТС | Коли-чество рекон-струиро-ванных мостов, объект | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90000,0 | 0,0 | 0,0 | 45000,0 | 45000,0 | 0,0 | 0,0 | Рекон-струкция 2 мостов (через р.Пиво-варку на Павловском тракте и через р.Барнаул-ку на пр-кте Ленина) |
| Задача 2. Обеспечение безопасности участников дорожного движения на мостах и путепроводах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Капи-тальный ремонт мостов, в том числе разработка проектно-сметной докумен-тации | 2014, 2017, 2018 | КДХБТС | Коли-чество капи-тально отремон-тирован-ных мос-тов, объект | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 88717,7 | 0,0 | 19717,7 | 0,0 | 0,0 | 32430,0 | 36570,0 | Проведе-ние капиталь-ного ремонта 7 мостов |
|  |  |  | Процент капиталь-но отре-монтиро- ванных | 0 | 0 | 7,89 | 0 | 0 | 13,15 | 18,41 |  |  |  |  |  |  |  | Увеличе-ние процента капиталь- но отре- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  |  | мостов от их общего коли-чества, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | монтиро- ванных мостов от их общего количест-ва на 18,41% |
| Задача 3. Сохранение эксплуатационных характеристик мостов и путепроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Ремонт мостов и путепрово-дов, в том числе разработка проектно-сметной документа-ции | 2014 - 2018 | КДХБТС | Площадь отремон-тирован-ных мостов и путепро-водов, тыс.кв.м | 0 | 0 | 0,36 | 3,41 | 3,24 | 3,08 | 2,93 | 41487,3 | 0,0 | 1487,3 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | Проведе-ние текущего ремонта мостов и путепро-водов площадью 13,02 тыс.кв.м |

Первый заместитель главы администрации

города, руководитель аппарата	П.Д.Фризен