|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 3к постановлениюадминистрации городаот \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_Приложение 3к муниципальной программе«Формирование современной городской среды города Барнаула» |

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах Программы и их значениях1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование индикатораПрограммы | Ед. изм. | 2016год (факт) | 2017год (факт) | Значение по годам |
| годы реализации Программы |
| 2018год(факт) | 2019год | 2020год | 2021год | 2022год | 2023год | 2024год | 2025год | 2026год | 2027год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Среднее значение индекса качества городской среды по городу Барнаулу2 | % | - | - | - | N1+2% | N1+5% | N1+9% | N1+14% | N1+19% | N1+24% | - | - | - |
| 2. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Барнауле3 | % | - | - | 6 | 9 | 12 | 15 | 20 | 25 | 31,11 | - | - | - |
| 3. | Количество благоустроенных дворовых территорий, в том числе, из них с начала текущего года 4 | шт. | 1511 | 1617 | 1682 | 1765 | 1846 | 1912 | 1977 | 2040 | 2079 | 2094 | 2109 | 2124 |
| - | 106 | 65 | 83 | 81 | 66 | 65 | 63 | 39 | 15 | 15 | 15 |
| 4. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего числа дворовых территорий города, которые признаны нуждающимися в благоустройстве | % | 75,0 | 80,2 | 83,4 | 87,6 | 91,6 | 94,8 | 98 | - | - | - | - | - |
| 5. | Количество благоустроенных общественных территорий, в том числе территории, работы на которых выполняются поэтапно5 | шт. | - | 3 | 9 | 12 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 69 | 69 |
| - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| 6. | Площадь благоустроенных общественных территорий города, в том числе площадь территорий, работы на которых выполняются поэтапно 6 | тыс.кв. м | - | 156,6 | 281,7 | 356,7 | 650,2 | 1006,6 | 1704,9 | 2483,1 | 3411,17 | 4307,3 | 4981,4 | 4981,4 |
| - | - | 0 | 0 | 0 | 186,0 | 372,0 | 1065,6 | 1759,2 | 2501,27 | 2501,27 | 2501,27 |
| 7. | Доля благоустроенных общественных территорий города, от общего числа общественных территорий города, которые признаны нуждающимися в благоустройстве7 | % | - | 3,8 | 11,4 | 15,2 | 21,5 | 24,0 | 26,6 | 27,5 | 28,4 | 29,3 | 74,4 | 74,4 |
| 8. | Площадь территорий города, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, благоустроенных в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | тыс.кв.м | - | - | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |

1При условии выделения средств из федерального и краевого бюджетов.

2Среднее значение индекса качества городской среды по городу Барнаулу рассчитывается как сумма базового значения показателя и ежегодного прироста индекса качества городской среды по городу Барнаулу. Базовое значение показателя (N1)«Среднее значение индекса качества городской среды по городу Барнаулу» определено Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (составляет 179%). Принят в соответствии с Паспортом регионального проекта Алтайского края «Формирование комфортной городской среды», утвержденным протоколом заседания Совета при Губернаторе Алтайского края по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 14.12.2018 №2, с соглашением, заключенным с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края.

3Принят в соответствии с Паспортом регионального проекта Алтайского края «Формирование комфортной городской среды», утвержденным протоколом заседания Совета при Губернаторе Алтайского края по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 14.12.2018 №2.

4Плановое значение показателя «Количество благоустроенных дворовых территорий» подлежит корректировке исходя
из предложений (заявок), поступающих от заинтересованных лиц в Общественную комиссию по реализации Программы, объема финансовых средств федерального, краевого и городского бюджетов, предусмотренных на реализацию Программы на очередной финансовый год и плановый период, и по количеству набранных баллов по критериям, установленным постановлением администрации города от 12.12.2017 №2459.

5Плановое значение показателя «Количество благоустроенных общественных территорий» указано с нарастающим итогом и подлежит корректировке по результатам проведения ежегодного интернет-голосования по отбору общественных территорий, исходя из объемов финансовых средств федерального, краевого и городского бюджетов, предусмотренных на реализацию Программы на очередной финансовый год и плановый период, и реализуется за счет средств национального проекта «Жилье и городская среда» регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» и иных муниципальных программ.

6Плановое значение показателя указано с нарастающим итогом. Показатель «Площадь благоустроенных общественных территорий города, в том числе площадь территорий, работы на которых выполняются поэтапно» подлежит корректировке по результатам проведения ежегодного интернет-голосования по отбору общественных территорий, исходя из объемов финансовых средств федерального, краевого и городского бюджетов, предусмотренных на реализацию национального проекта «Жилье и городская среда», регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» и иных муниципальных программ.

7Плановое значение показателя «Доля благоустроенных общественных территорий города от общего числа общественных
территорий города, которые признаны нуждающимися в благоустройстве» рассчитывается без учета поэтапного благоустройства общественных территорий города.