Приложение 1 к постановлению администрации города от 30.12.2014 №2755

4.  Динамика целевых индикаторов оценки эффективности реализации Программы

| Наиме-нование задачи | Целевые индикаторы | Единица изме-рения | Значение целевых индикаторов по годам |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый эффект от реализации задачи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 (факт) | 2013 (план) | 2014 (план) | 2015 (план) | 2016 (план) | 2017 (план) | 2018 (план) | 2019 (план) | 2020 (план) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Капиталь-ный ремонт многоквартирных домов | 1.Общая площадь капитально отремонтированных многоквартирных домов с начала реализации Программы, в том числе: | кв.м | 12269,3 | 69144,5 | 77190,1 | 118271,5 | 180183,7 | 227797,8 | 266953,7 | 307953,2 | 349437,9 | Улучшение жилищных условий, обеспечение качественными услугами, условиями комфортного проживания более 16 тысяч человек. Приведение жилищного фонда в |
|  | Железнодорожный район | кв.м | 2393,1 | 7107,0 | 11225,6 | 28066,6 | 43820,7 | 60454,0 | 98332,0 | 118136,0 | 141001,8 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Индустриальный район | кв.м | 0 | 0 | 0 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 439,1 | нормативное техническое состояние с восстановлением ресурса 139 домов общей площадью 349437,9 кв.м. Снижение затрат, связанных с поддерживающим и заявочным ремонтами домов, на 1,956 млн. руб. |
|  | Ленинский район | кв.м | 0 | 22848,8 | 22848,8 | 25910,7 | 49033,1 | 53769,0 | 53769,0 | 53769,0 | 57287,4 |  |
|  | Октябрьский район | кв.м | 5773,7 | 7474,8 | 11347,9 | 28784,8 | 48308,2 | 74553,1 | 74553,1 | 87939,8 | 94505,6 |  |
|  | Центральный район | кв.м | 4102,5 | 31713,9 | 31767,8 | 35483,3 | 38995,6 | 38995,6 | 40273,5 | 48082,3 | 56204,0 |  |
|  | 2. Количество домов, на которых осуществлен капитальный ремонт, в том числе: | шт. | 11 | 15 | 20 | 38 | 60 | 79 | 98 | 120 | 139 |  |
|  | Железнодорожный район | шт. | 3 | 6 | 10 | 17 | 24 | 29 | 45 | 52 | 61 |  |
|  | Индустриальный район | шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
|  | Ленинский район | шт. | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |  |
|  | Октябрьский район | шт. | 6 | 2 | 2 | 9 | 20 | 33 | 33 | 42 | 46 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Центральный район | шт. | 2 | 4 | 5 | 7 | 11 | 11 | 14 | 20 | 24 |  |

Первый заместитель главы администрации города,

руководитель аппарата                                                                                                                                                                  П.Д.Фризен