ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Управления единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула

за 2019 год

Раздел 1. Цели, задачи и показатели деятельности

Доклад подготовлен в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Барнаула до 2025 года утвержденной Решением Барнаульской городской Думы от 19.12.2013г. №234.

Главной задачей градостроительства является создание удобной для проживания и ведения бизнеса городской среды, обеспечивающей удовлетворение быстро изменяющихся требований жителей и хозяйствующих субъектов в части доступности жилья, работы, услуг социальной сферы, средств транспорта, связи, инженерного обеспечения и другого. В этой связи градостроительство должно отвечать долговременным интересам жителей города в развитии и использовании городского пространства для общего блага.

Основной целью Управления является осуществление от имени администрации города функций муниципального заказчика и главного распорядителя бюджетных средств по объектам капитального строительства.

Тактическими задачами Управления являются:

- Соблюдение Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998г. №145-ФЗ при реализации на территории города Барнаула государственных, муниципальных и адресных инвестиционных программ федерального, краевого и городского уровней;

- Организация проведение процедур размещение муниципального заказа на строительство и проектирование объектов капитального строительства в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- Подготовка проектно-сметной документации на строительство объектов, включенных в инвестиционные программы.

Показателями характеризующие соответствующие тактические задачи являются:

- Количество выявленных нарушений Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при проведении процедур размещения муниципального заказа с последующим исполнением соответствующих муниципальных контрактов;

- Количество организованных процедур размещение муниципального заказа на строительство и проектирование объектов капитального строительства в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- Ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства в рамках реализации на территории города государственных, муниципальных и адресных инвестиционных программ;

- Количество подготовленной проектно-сметной документации для строительства объектов, включенных в инвестиционные программы.

Значение основных показателей деятельности Управления приведены в приложении №1.

Раздел 2. Целевые программы и не программная деятельность

Основной задачей Управления является реализация на территории города Барнаула федеральных, краевых и муниципальных программ в области капитального строительства в соответствии с действующим законодательством.

Управлением на территории города Барнаула реализуются следующие государственные и муниципальные программы:

- Постановление Администрации Алтайского края от 13.12.2019 №494 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Развитие образования в Алтайском крае»:

  - «Строительство детского сада-ясли в квартале 2023 г. Барнаула» финансирование в 2019г. составило в сумме 125,18 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 79,00 млн. руб., краевого бюджета – 27,09 млн. руб. и городского бюджета – 19,09 млн. руб.;

  - «Строительство детского сада-ясли в квартале 2009а г. Барнаула» финансирование в 2019г. составило в сумме 94,21 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 79,00 млн. руб., краевого бюджета – 6,77 млн. руб. и городского бюджета – 8,44 млн. руб., планируется на 2020г. – 19,13 млн. руб.;

  - «Строительство детского сада-ясли в квартале 2006а г. Барнаула» финансирование в 2019г. составило в сумме 102,87 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 83,09 млн. руб., краевого бюджета – 6,85 млн. руб. и городского бюджета – 12,93 млн. руб., планируется на 2020г. – 38,88 млн. руб.;

  - «Строительство детского сада-ясли по адресу: г. Барнаул, с.Власиха ул.Первомайская,57» финансирование в 2019г. составило в сумме 117,14 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 82,00 млн. руб., краевого бюджета – 31,69 млн. руб. и городского бюджета – 3,45 млн. руб., планируется на 2020г. – 42,84 млн. руб.;

  - «Многоэтажный жилой дом с объектами общественного назначения со встроенно-пристроенным детским садом на участке, прилегающем к юго-западной границе земельного участка по адресу: г. Барнаул, ул.Папанинцев,119. II этап - Встроенно-пристроенный детский сад" (завершение строительства)» финансирование в 2019г. составило в сумме 33,17 млн. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета – 6,30 млн. руб. и городского бюджета – 26,87 млн. руб.;

  - «Строительство детского сада-ясли по адресу: г. Барнаул, ул.Фурманова,22» финансирование в 2019г. за счет средств городского бюджета составило в сумме 4,20 млн. руб., планируется на 2020г. – 209,15 млн. руб.;

  - «Строительство детского сада-ясли в квартале 2010 г. Барнаула» финансирование в 2019г. составило в сумме 138,02 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 132,76 млн. руб., краевого бюджета – 1,34 млн. руб. и городского бюджета – 3,92 млн. руб., планируется на 2020г. – 181,73 млн. руб.;

  - «Строительство детского сада-ясли в квартале 2009 г. Барнаула» финансирование в 2019г. составило в сумме 138,84 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 132,76 млн. руб., краевого бюджета – 1,34 млн. руб. и городского бюджета – 4,74 млн. руб., планируется на 2020г. – 177,94 млн. руб.;

  - «Строительство детского сада-ясли в квартале 2033 г. Барнаула» финансирование в 2019г. за счет средств городского бюджета составило в сумме 4,96 млн. руб., планируется на 2020г. – 113,00 млн. руб.

- Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа - города Барнаула на 2017-2021 годы»:

Управлением в 2019 году завершено строительство инвестиционного проекта:

  - «Строительство систем доочистки питьевой воды на артезианском водозаборе по адресу: п. Бельмесево, ул. Обская, 4» финансирование в 2019г. за счет средств городского бюджета составило в сумме 4,45 млн. руб.

В настоящее время Управлением ведется строительство инвестиционного проекта:

  - «Строительство систем доочистки питьевой воды на артезианском водозаборе по адресу: п. Бельмесево, ул. Кленовая, 9г» финансирование в 2019г. за счет средств городского бюджета составило в сумме 0,61 млн. руб., планируется на 2020г. – 13,0 млн. руб.

- Губернаторская Программа перечень 85 особо значимых социальных строек и объектов, ввод в эксплуатацию которых приурочен к 85-летию образования Алтайского края:

  - «Строительство детского сада-ясли в квартале 2011 г. Барнаула» финансирование в 2019г. составило в сумме 120,65 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 71,89 млн. руб., краевого бюджета – 23,20 млн. руб. и городского бюджета – 25,56 млн. руб.;

  - «Строительство средней школы в квартале 2006а г. Барнаула» финансирование в 2019г. составило в сумме 247,72 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 225,89 млн. руб., краевого бюджета – 17,00 млн. руб. и городского бюджета – 4,83 млн. руб.;

  - «Строительство средней школы в квартале 2023 г. Барнаула» финансирование в 2019г. составило в сумме 186,42 млн. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета – 125,00 млн. руб. и городского бюджета –  61,42 млн. руб., планируется финансирование на 2020г. – 279,17 млн. руб.;

  - «Строительство пристройки к зданию МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №98", расположенному по адресу: г. Барнаул, с.Власиха, ул. Ракитная, 2» финансирование в 2019г. составило в сумме       41,24 млн. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета – 30,00 млн. руб. и городского бюджета – 11,24 млн. руб., планируется финансирование на 2020г. в сумме 208,69 млн. руб.

- Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Барнаула на 2015–2023 годы»:

  - «Строительство воинского кладбища» планируется финансирование на 2020г. за счет средств городского бюджета в сумме 7,0 млн. руб., 2021г. –  7,0 млн. руб., 2022г. – 22,90 млн. руб.;

Показатели целевых программ деятельности Управления представлены в приложении №2.

Основными показателями не программной деятельности Управления являются:

- количество выявленных нарушений Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при проведении процедур размещения муниципального заказа с последующим исполнением соответствующих муниципальных контрактов в 2019 году нарушения отсутствуют;

- размер экономии бюджетных средств в результате проведения                        21 процедур размещения муниципального заказа в 2019 году составил в сумме 28,97 млн. руб., планируется на 2020 год в сумме 25,0 млн. руб., а 2021-2023гг. ежегодно по 20,0 млн. руб. соответственно;

- сумма бюджетных ассигнований, направленных на разработку проектно-сметной документации по 9 объектам капитального строительства в 2019 году составила в сумме 27,31 млн. руб., планируется на 2020 год в сумме 48,10 млн. руб., а 2021-2023гг. ежегодно по 20,0 млн. руб. соответственно.

Показатели не целевых программ деятельности Управления представлены в приложении №3.

Раздел 3. Результативность бюджетных расходов

В результате работы Управления за период с 2019-2023гг. в рамках реализации федеральных, краевых и муниципальных программ в области капитального строительства будут решены следующие задачи:

- Соблюдение Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998г. №145-ФЗ при реализации на территории города адресных инвестиционных программ федерального, краевого и городского уровней.

- Соблюдение Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при проведении процедур размещения муниципального заказа с последующим исполнением соответствующих муниципальных контрактов.

- Экономия бюджетных средств при проведении процедур размещения муниципального заказа в сумме 113,97 млн. руб.

- В 2019 году введены в эксплуатацию следующие объекты:

- «Строительство детского сада-ясли в квартале 2011» на 280 мест;

- «Многоэтажный жилой дом с объектами общественного назначения со встроенно-пристроенным детским садом на участке, прилегающем к юго-западной границе земельного участка по адресу: г.Барнаул, ул. Папанинцев,119. II этап - Встроенно-пристроенный детский сад" (завершение строительства)» на 60 мест.

Образовательный кластер в квартале 2006а г. Барнаула:

- Средняя школа на 550 учащихся.

Образовательный кластер в квартале 2023 г. Барнаула:

- Детского сада-ясли на 330 мест.

Объекты жилищно-коммунального хозяйства:

- Строительство системы доочистки питьевой воды на артезианском водозаборе по адресу: п.Бельмесево, ул.Обская, 4 мощностью 10 м.куб./час.

За период с 2020-2023гг. позволит осуществить ввод в эксплуатацию следующих объектов:

Образовательный кластер в квартале 2006а г. Барнаула:

- Детского сада-ясли на 275 мест.

Образовательный кластер в квартале 2023 г. Барнаула:

- Средняя школа на 550 учащихся;

- Крытый бассейн площадью 1 219,7 кв.м.

Объекты школьного образования:

- «Средняя школа по ул. Декоративной, 61а в микрорайоне "Спутник"» на 550 учащихся;

- «Строительство пристройки к зданию МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №98", расположенному по адресу: г.Барнаул, с.Власиха, ул. Ракитная, 2» на 400 мест.

Объекты дошкольного образования:

- «Строительство детского сада-ясли в квартале 2009а» на 330 мест;

- «Строительство детского сада-ясли в квартале 2010» на 280 мест;

- «Строительство детского сада-ясли в квартале 2009» на 280 мест;

- «Строительство детского сада-ясли в квартале 2033» на 330 мест;

- «Строительство детского сада-ясли по адресу: г.Барнаул, с. Власиха ул.Первомайская,57» на 280 мест;

- «Строительство детского сада-ясли по адресу: г.Барнаул, ул.Фурманова,22» на 140 мест.

Объекты жилищно-коммунального хозяйства:

- Строительство системы доочистки питьевой воды на артезианском водозаборе по адресу: п.Бельмесево, ул.Кленовая, 7б мощностью 35 м.куб./час.

Объекты муниципального управления:

- «Строительство воинского кладбища» площадью 4,6 га.

- Завершить разработку проектно-сметной документации и получить положительные заключения государственной экспертизы для строительства объектов социально-культурного, коммунально-бытового назначения и иных объектов городской инфраструктуры на сумму               135,41 млн. руб.

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации                            от 31.07.1998г. №145-ФЗ и Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ в ходе реализации государственных, муниципальных и адресных инвестиционных программ федерального, краевого и городского уровней за 2019 год освоено бюджетных средств в сумме 1 368,55 млн. руб.

В результате проведения 21 процедуры размещения муниципального заказа на строительство и проектирование объектов капитального строительства. При этом экономия бюджетных средств составила в сумме 28,97 млн. руб., а расходные обязательства Управления в сумме 25,64 млн. руб. или 1,87% от общего объема выделенных бюджетных ассигнований.

Начальник Управления 			                                             С.А.Чаузова