ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Управления единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула

за 2012 год

Раздел 1. Цели, задачи и показатели деятельности

Доклад подготовлен в соответствии с утвержденной Концепцией долгосрочного социально-экономического развития города Барнаула на период до 2020 года.

Главной задачей градостроительства является создание удобной для проживания и ведения бизнеса городской среды, обеспечивающей удовлетворение быстро изменяющихся требований жителей и хозяйствующих субъектов в части доступности жилья, работы, услуг социальной сферы, средств транспорта, связи, инженерного обеспечения и другого. В этой связи градостроительство должно отвечать долговременным интересам жителей города в развитии и использовании городского пространства для общего блага.

Основной целью Управления является осуществление от имени администрации города функций муниципального заказчика и главного распорядителя бюджетных средств по объектам капитального строительства.

Тактическими задачами Управления являются:

- Соблюдение Бюджетного Кодекса Российской Федерации от 31.07.1998г. №145-ФЗ при реализации на территории города Барнаула целевых (ведомственных) и адресных инвестиционных программ федерального, краевого и городского уровней;

- Организация проведение процедуры размещение муниципального заказа на строительство и проектирование объектов капитального строительства в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г. №ФЗ-94                   «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

- Подготовка проектно-сметной документации на строительство объектов, включенных в инвестиционные программы.

Показателями характеризующие соответствующие тактические задачи являются:

- Количество выявленных нарушений Федерального закона от 21.07.2005г. №ФЗ-94 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» при проведении процедуры размещения муниципального заказа с последующим исполнением данных муниципальных контрактов;

- Количество организованных процедур размещение муниципального заказа на строительство и проектирование объектов капитального строительства в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г. №ФЗ-94 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

- Ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства в рамках реализации на территории города целевых (ведомственных) и адресных инвестиционных программ;

- Количество подготовленной проектно-сметной документации для строительства объектов, включенных в инвестиционные программы.

Значение основных показателей деятельности Управления приведены в Приложение №1.

Раздел 2. Целевые программы и не программная деятельность

Основной задачей Управления является реализация на территории города Барнаула федеральных, краевых и муниципальных целевых (ведомственных) программ в области капитального строительства в соответствии с действующим законодательством.

Управлением на территории города Барнаула реализуются следующие целевые (ведомственные) программы:

- Ведомственная целевая программа "Обеспечение населения Алтайского края питьевой водой на 2011-2013гг.":

  - «Строительство водонапорных башен на 4 водозаборах (с.Власиха-2, пос.Пригородный-1, с.Лебяжье-1)» финансирование в 2012г. за счет средств краевого и городского бюджетов в сумме 2,92 млн. руб., 2013г. – 5,36 млн. руб.;

- Долгосрочная целевая программа «Газификация города Барнаула на 2012-2014 годы»:

  - Сумма бюджетных ассигнований направленных на строительство газовых сетей и перевод котельных на природный газ за счет средств городского бюджета в 2012г. составила в сумме 34,56 млн. руб., 2013г. – 45,16 млн. руб., планируется на 2014г. – 23,30 млн. руб.;

- Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2013 года»:

  - «Газопровод до жилых домов п.Ягодное Центрального района г.Барнаула» финансирование в 2012 году за счет средств краевого бюджета составило в сумме 1,8 млн. руб.;

- О дополнительных мерах поддержки пострадавших участников долевого строительства жилья в соответствии с постановлением Администрации Алтайского края №479 от 29.08.2011г.:

  - «Строительство жилых домов (ЖСК "Дольщик-4"), в том числе разработка проектно-сметной документации» финансирование в 2012г. за счет средств краевого, городского бюджетов и внебюджетных источников в сумме 104,59 млн. руб., 2013г. – 385,20 млн. руб.;

- Долгосрочная целевая программа «Развития дошкольного образования в Алтайском крае» на 2011-2015 годы:

  - «Реконструкция здания МДОУ "Детский сад №25" по              ул.Водопроводной, 95» финансирование в 2012г. за счет средств краевого и  городского бюджетов в сумме 22,87 млн. руб., 2013г. – 44,80 млн. руб.;

  - «Строительство детского ясли-сада на 330 мест в квартале 2001» финансирование в 2012г. за счет средств краевого и  городского бюджетов в сумме 106,90 млн. руб.;

  - «Строительство детского ясли-сада на 330 мест в квартале 2034» финансирование в 2012г. за счет средств краевого и  городского бюджетов в сумме 151,15 млн. руб., 2013г. – 35,07 млн. руб.;

- Краевая целевая программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Алтайском крае» на 2011-2015 годы:

  - «Канализация г.Барнаула. Система канализования кварталов 1051, 2000, 2001» финансирование в 2012г. за счет внебюджетных источников составило в сумме 30,29 млн. руб.;

- Губернаторская программа перечень 80 особо значимых социальных строек и объектов, ввод в эксплуатацию которых приурочен к 80-летию образования Алтайского края:

  - «Строительство детского сада-яслей на 330 мест в квартале 2008» планируемое финансирование в 2013г. за счет средств краевого и  городского бюджетов в сумме 9,7 млн. руб., 2014г. – 150,0 млн. руб.;

  - «Строительство средней школы на 550 учащихся с бассейном в квартале 2001» планируемое финансирование в 2013г. за счет средств краевого и  городского бюджетов в сумме 7,2 млн. руб., 2014г. – 150,0 млн. руб., 2015г. – 160,0 млн. руб.;

  - «Строительство средней школы на 550 учащихся с бассейном в квартале 2034» планируемое финансирование в 2014г. за счет средств краевого и  городского бюджетов в сумме 7,2 млн. руб., 2015г. – 150,0 млн. руб., 2016г. – 160,0 млн. руб.;

- О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенных на территории Алтайского края в соответствии с Законом Алтайского края от 16.12.2002 №88-ЗС:

  - «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под малоэтажное жилищное строительство в п.Научный городок» финансирование в 2012г. за счет средств краевого и городского бюджетов в сумме                           2,94 млн. руб., 2013г. – 1,0 млн. руб., 2014г. – 30,0 млн. руб., 2015г. –                50 млн. руб.;

  - «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под малоэтажное жилищное строительство в п.Бельмесево» планируемое финансирование в 2013г. за счет средств краевого и  городского бюджетов в сумме 1,0 млн. руб., 2014г. – 300,0 млн. руб., 2015г. – 500,0 млн. руб., 2016г. – 1 000,0 млн. руб.;

Показатели целевых программ деятельности Управления представлены в приложении №2.

Основными показателями не программной деятельности Управления являются:

  - количество выявленных нарушений Федерального закона от 21.07.2005г. №ФЗ-94 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» при проведении процедур размещения муниципального заказа с последующим исполнением данных муниципальных контрактов на период с 2012-2017гг. не выявлено не одного нарушения;

  - размер экономии бюджетных средств в результате проведения                          58 аукционов (конкурсов) в 2012 году составило в сумме 14,8 млн. руб., 2013г. – 6,5 млн.руб., 2014г. – 7 млн. руб., 2015г. – 8,5 млн. руб., 2016г. –                     10,0 млн. руб.;

  - сумма бюджетных ассигнований направленных на разработку проектно-сметной документации по 20 объектам капитального строительства в 2012 году составила в сумме 25,04 млн. руб., 2013г. – 25,73 млн.руб., 2014г. –              26,30 млн. руб., 2015г. – 27,10 млн. руб., 2016г. – 28,0 млн. руб.

Показатели не целевых программ деятельности Управления представлены в приложении №3.

Раздел 3. Результативность бюджетных расходов

В результате работы Управления на период с 2012-2017гг. в рамках реализации федеральных, краевых и муниципальных целевых (ведомственных) программ в области капитального строительства будут решены следующие задачи:

- Соблюдение Бюджетного Кодекса Российской Федерации от 31.07.1998г. №145-ФЗ при реализации на территории города адресных инвестиционных программ федерального, краевого и городского уровней;

- Отсутствие нарушений, Федерального закона от 21.07.2005г. №ФЗ-94           «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» при проведении процедур размещения муниципального заказа с последующим исполнением данных муниципальных контрактов;

- Экономия бюджетных средств в сумме 46,80 млн. руб. при проведении процедуры размещения муниципального заказа;

- Введены в эксплуатацию следующие объекты:

Образовательный кластер в квартале 2000:

  - Средняя школа на 825 учащихся;

  - Многопрофильное учреждение образования площадью 1 319 кв.м.;

  - Крытый бассейн площадью 78 кв.м.;

  - Учебный гараж площадью 131 кв.м.;

Образовательный кластер в квартале 2001:

  - Детский сад на 330 мест;

Объекты дорожного хозяйства:

  - «Малоэтажные жилые дома, гаражи и объекты общественного назначения в границах улиц Энтузиастов, Геодезической, А.Петрова и Солнечной поляны в г.Барнауле. Строительство дорог по улицам Энтузиастов, Геодезической и А.Петрова». Строительство первой очереди - дорога по улице Геодезической протяженностью 0,68 км;

- Позволит осуществить ввод в эксплуатацию следующих объектов:

Образовательный кластер в квартале 2001:

  - Средняя школа на 550 учащихся;

  - Многопрофильное учреждение образования площадью 1 319 кв.м.;

  - Крытый бассейн площадью 78 кв.м.;

  - Учебный гараж площадью 131 кв.м.;

Образовательный кластер в квартале 2008:

  - Детский сад на 330 мест;

Образовательный кластер в квартале 2034:

  - Детский сад на 330 мест;

  - Средняя школа на 550 учащихся;

  - Многопрофильное учреждение образования площадью 1 319 кв.м.;

  - Крытый бассейн площадью 78 кв.м.;

  - Учебный гараж площадью 131 кв.м.;

Объекты дошкольного образования:

  - «Реконструкция здания МДОУ "Детский сад № 25" по ул.Водопроводной, 95» на 95 мест;

  - «Реконструкция детского сада по ул.Юрина, 307а» на 270 мест;

  - «Строительство детского сада на 260 мест квартала 1051»;

  - «Строительство пристройки к МОУ "СОШ №97" под детский сад в с.Гоньба» на 55 мест;

  - «Строительство детского сада на 110 мест с бассейном в микрорайоне "Спутник"»;

  - «Детское дошкольное учреждение оздоровительного типа по адресу: г.Барнаул, ул.Шумакова, 64» на 250 мест;

Объекты образования:

  - «Средняя школа по ул.Декоративной, 61а в микрорайоне "Спутник"» на 360 учащихся;

  - «Школа на 775 учащихся в квартале 1051 г.Барнаула»;

Объекты жилищно-коммунального хозяйства:

  - «Канализация г.Барнаула. Система канализования кварталов 1051, 2000, 2001» мощностью 130 000 м3/сутки;

  - «Строительство очистных сооружений по ул.Понтонный мост, 90/1, г.Барнаул, Алтайский край (на ливневом коллекторе Северо-Западной группы предприятий)» мощностью 85 м3/час;

  - «Строительство водонапорной башни в с.Лебяжье по                 ул.Придорожная, 40» объемом 214 м3\сутки;

  - «Строительство водонапорной башни в п.Пригородный по               ул.Жданова, 81» объемом 214 м3\сутки;

  - «Строительство водопровода по ул.Власихинской, закольцовки с сетями юго-западной зоны» протяженностью 1 482 м;

  - «Строительство ливневой канализации по ул.Власихинской                         (4-й коллектор)» протяженностью 3 587,5 м;

Объекты муниципального управления:

  - «Административное здание по ул.Гоголя, 48 г.Барнаула» площадью 7 706,6 кв.м.;

  - «Административное здание по ул.Гоголя, 48 г.Барнаула (II этап – пристройка)» площадью 1 026 кв.м.;

Объекты жилищного строительства:

  - «Жилой дом по ул.Беляева, 24/ул.Глушкова, 16» площадью 6 332,0 кв.м.;

  - «Жилой дом по ул. 5-я Западная, 75, 77» площадью 8 574,48 кв.м.;

  - «Жилой дом по ул. 5-я Западная, 77 (2 этап строительства)» площадью    2 985,72 кв.м.;

Объекты газоснабжения:

  - Перевод 11 котельных на природный газ;

  - Строительство газораспределительных сетей протяженностью 97,92 км;

- Завершить разработку проектно-сметной документации и получить положительные заключения государственной экспертизы для строительства объектов социально-культурного, коммунально-бытового назначения и иных объектов городской инфраструктуры на сумму             132,17 млн. руб.

Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации                            от 31.07.1998г. №145-ФЗ и Федеральным законом от 21.07.2005г. №ФЗ-94 в ходе реализации целевых (ведомственных) и адресных инвестиционных программ федерального, краевого и городского уровней за 2012 год освоено бюджетных средств в сумме 826,78 млн. руб. В результате проведено                58 процедуры размещения муниципального заказа на строительство и проектирование объектов капитального строительства. При этом экономия бюджетных средств составила в сумме 14,8 млн. руб., а расходные обязательства Управления в сумме 6,89 млн. руб. или 0,83% от общего объема выделенных бюджетных ассигновании.

Начальник Управления 			                                             С.А.Чаузова